Інформація

про підсумки проведення ремонтних робіт об’єктів соціальної інфраструктури

у старостинських округах

Васючинський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

в с.Васючин за кошти бюджету Рогатинської МТГ проведено:

- в адмінбудинку заміну чотирьох вікон та одних дверей на енергозберігаючі;

- в стадії завершення штукатурні роботи фундаменту приміщення адмінбудинку;

- ремонтні роботи бічної стіни в приміщенні клубу (оббито бляхою).

В с.Воскресинці в приміщенні клубу замінено вхідні двері і одне вікно на енергозберігаючі, а також замінено одне вікно в приміщенні бібліотеки.

В приміщення пункту здоров`я с.Вільхова зроблено ремонтні роботи (двох кімнат і двох коридорів ).

2.Стан місцевих доріг, вулиць:

За кошти бюджету Рогатинської МТГ проведено ямковий ремонт:

в с. Васючин - вул Т.Шевченка. та Р.Левицького (60 тон.),

в с.Воскресинці - вул.Т.Шевченка та частково по вул.Л.Українки, а також, підсипочним матеріалом, наданим СФГ «Лен-Пром» (60 тон) проведено ямковий ремонт доріг по вул. Нова, вул. Л.Українки, вул.І.Франка, вул.Зелена.

3. Стан вуличного освітлення:

-проводиться періодична заміна лампочок.

4. Потреби старостинського округу:

- поглиблення ровів;

-ямковий ремонт доріг;

-встановлення ринви на адмінбудинку с.Воскресинці та заміна вхідних дверей,

-заміна вхідних дверей в адміндудинку с.Васючин,

-проведення ремонтних робіт будинку в якому знаходиться пункт здоров`я.

Вербилівський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:                                          - в 2023 році проведено поточний ремонт сцени та замінено підлогу сцени у клубі с. Вербилівці.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:                                                                                                                                            - на протязі 2023 року проводилася підсипка щебнем вулиць у селах.                                                                                                                До зимового періоду дороги готові.

3. Потреби старостинського округу:

-поточний ремонт фасаду клубу с. Вербилівці;                                                                  -поточний ремонт стелі клубу с. Залужжя;                                                                                              -поточний ремонт автодороги Залужжя-Вербилівці;                                                        - встановлення  двох  електричних  опор ЛЕП вздовж  автодороги Н-09 Львів-Мукачево (село Вербилівці) для  встановлення  додатково  двох  вуличних  ліхтарів;

-відновити  вуличне  освітлення  по  вулиці  Грушевського  у  селі  Залужжя (було  проведено  заміну  опор).

Верхньолипицький старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- придбано за кошти бюджету Рогатинської МТГ дитячий (спортивний) майданчик, який встановлено на подвір'ї Верхньолипицького ліцею (100,0 тис.грн.) ;

-  проведено поточний ремонт шкільної їдальні  Верхньолипицького ліцею;

- встановлено ринви, зроблено побілку приміщень ДНЗ «Колосок» та оновлено дитячий майданчик.

2. Стан місцевих дорiг, вулиць:

- придбано за кошти бюджету Рогатинської МТГ щебінь та зроблено ямковий ремонт доріг місцевого значення, а саме: вул. Шевченка, вул.Зелена, вул.Лесі Українки в селі Верхня Липиця та вул. Лесі Українки в селі Зеленів.

3. Стан вуличного освітлення:

- частково замінено електролампочки.

4. Потреби старостинського округу:

- В ДНЗ «Колосок» потрібно перекрити котельню, загородити територію;

- у Верхньолипицькому ліцею облаштувати фундамент, зробити  верх над протирадіаційним укриттям, провести освітлення в ньому, зробити поточний ремонт даного укриття;

- у будинку культури провести поточний ремонт , частково перекрити будівлю;

- в амбулаторії ЗП-СМ с.Верхня Липиця провести воду та загородити територію;

- провести ямковий ремонт доріг по вулицях: с.Верхня Липиця - вул. Бічна, вул.Івана Франка, вул.Шевченка, вул.Ольги Кобилянської, вул.Лесі Українки, вул.Шкільна, вул.Центральна; с.Лопушня - вул. Бічна, села Гоноратівка,                вул. Центральна; с. Городисько - вул. Замок та вул.Незалежності;  с.Малинівка- вул. Липицька та вул.Шевченка;

- завести соляно - піщану суміш;

- провести вуличне освітлення в селах Зеленів, Городисько, Гоноратівка.

Долинянський старостинський округ

- Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- проведено капітальний ремонт автобусної зупинки с.Долиняни вартістю 40,0 тис.грн. та капітальний ремонт вбиральні с.Дегова біля абмінбудинку вартістю 30,0 тис.грн. Залишились невикористані кошти у сумі 30,0 тис.грн. для проведення косметичного ремонту клубу у с.Приозерне.

- Стан місцевих дорiг, вулиць:

- місцеві дороги та вулиці підсипані підсипочним матеріалом, який отримано від місцевих фермерів та KП «Благоустрій-Р».

На зимовий період потрібно підсипочний матеріал (пісок).

- Стан вуличного освітлення:

- вуличне освітлення вмикається щоденно, однак потрібно провести ревізію по заміні лампочок, та не виконана заявка з минулого року по встановленню додаткових світильників вуличного освітлення в кількості 13 шт.(с.Долиняни-9шт. та с.Дегова-4шт.).

4. Потреби старостинського округу:

- потреба жителів села Приозерне у курсуванні рейсового автобуса Помонята-Рогатин у ранішній час  (люди не мають змоги добратись на роботу зранку у с.Приозерне).

Добринівський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- в селі Добринів облаштовані робочі місця старости, адміністратора та працівників пункту здоров’я і культури в колишньому приміщенні школи задля повноцінного функціонування даних структур.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- в селах Добринів та Стратин зроблено частковий ремонт місцевих доріг за рахунок щебню, який був придбаний за кошти бюджету Рогатинської МТГ.

3. Стан вуличного освітлення:

- вуличне освітлення в окрузі виключене.

4. Потреби старостинського округу:

- щебінь для продовження часткового ремонту вулиць та доріг.

- встановлення пандуса до пункту здоров’я в селі Добринів.

Жовчівський старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- в клубі с. Данильче зроблено ремонт підлоги (кімната гуртків),

-  в адмінбудинку с.Уїзд замінено вікно на енергозберігаюче.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- на дорогах місцевого значення зроблено відновлювальний профіль доріг з додаванням нового матеріалу (щебінь) – 600м.п. Частково зроблено грейдерування.

3. Стан вуличного освітлення:

-вуличне освітлення підтримується в доброму стані, замінено ліхтарі на енергозберігаючі.

4. Потреби старостинського округу:

- в с. Данильче потрібний ремонт дороги, яка веде до місцевого кладовища;

- в с. Жовчів теж потрібно зробити ремонт дороги до місцевого кладовища та встановити бруківку від кладовища до місцевого храму;

- провести ремонт даху в будинку культури с.Жовчів;

- провести ремонт даху клубу с.Уїзд.

Княгинецький старостинський округ

- Стан проведення ремонтних робіт об'єктів інфраструктури.

Село Помонята :

- на ремонт даху клубу придбано будматеріали  на суму 51,0 тис. грн.:

(33,0 тис. грн. – кошти бюджету Рогатинської МТГ, 10,0 тис. грн.  -  кошти ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» , 8,0 тис. грн. – кошти жителів села);

- на оплату робіт по ремонту даху необхідно 45,0 тис. грн.;

- власними силами жителів села розпочато внутрішні демонтажні роботи приміщення сільської бібліотеки.

Село Загір'я:

- проводяться роботи по відновленню футбольного стадіону.  За кошти бюджету Рогатинської МТГ придбано будматеріали на суму 67,0 тис. грн. Проведено роботи по плануванню території на суму 40,0 тис. грн. (кошти ТзОВ «Захід-Агро МХП»). На даний час технікою КП «Благоустрій-Р» проводиться підсипка території чорноземом (вивезено 50 т землі, ще потрібно 100 т).

- Стан місцевих доріг, вулиць:

- за кошти бюджету Рогатинської МТГ придбано щебінь у кількості 180 т та проведено ямковий ремонт місцевих доріг;

- в селі Помонята прочищено придорожні канави технікою фермера Мокрицького С.В.;

- в селі Загір'я потрібно поглибити  придорожню канаву по вул. Джичка, щоб запобігти підтопленню та руйнуванню дороги.

Дороги по Княгиницькому старостинському окрузі у задовільному стані.

- Стан вуличного освітлення:

- у с. Княгиничі по вул. Горішня та вул. Долішня несправне вуличне освітлення; також потрібно провести заміну лампочок по всіх вулицях;

- у селах Загір'я та Помонята потрібно терміново провести заміну лампочок.

- Потреби старостинського округу:

- завершення робіт по відновленню та облаштуванні футбольного стадіону в селі Загір'я;

- проведення ремонту клубів в селі Помонята, селі Княгиничі та селі Загір'я;

- проведення ремонту місцевих доріг; поглиблення придорожніх канав;

- систематичне проведення заміни лампочок вуличного освітлення.

Конюшківський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- в поточному році  проведено перекриття покрівлі будинку культури в с.Конюшки, також планується облаштувати місце під сміття на території кладовища в с.Конюшки і встановити ігровий елемент в с.Обельниця.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- місцеві дороги та вулички підсипані підсипочним матеріалом закупленим КП «Благоустрій – Р». Також буде підсипатися дорога Явче – Межигаї  товариством з обме́женою відповіда́льністю «Захід-Агро МХП» (на даний час кошти за щебінь проплачені). Однак ще є сільські вулички які потребують підсипки.

3. Стан вуличного освітлення:

- підтримується в робочому стані система вуличного освітлення, протяжність яких понад 20,0 км. Налагоджена робота із КП «Благоустрій-Р» щодо роботи вуличного освітлення, зокрема: повідомлення про заміну лампочок, переведення таймерів та їх заміна при потребі, зняття та передавання показників та інше. В с. Явче і с.Березівка деякі відрізки ліній електропередач та підстанції поросли деревами і потребують санітарної  чистки.

- Потреби старостинського округу:

- знищення борщівника Сосновського,

- ремонт доріг Обельниця-Явче і Конюшки–Йосипівка, а також сільських вуличок, ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Липівський старостинськй округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- в с. Липівка встановлено ринви та відливи до вікон в адмінбудинку;

- в будинку культури с.Липівка проведено поточний ремонт (коридор на першому поверсі, затирання і побілка біля дверей на другому поверсі);

- в ФАПі с.Кліщівна проведено побілку приміщення.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

За кошти бюджету Рогатинської МТГ проведено ямковий ремонт:

- с. Воронів по вул. Бічна,

- с. Липівка по вул.Франка, пл.Луг;

- с.Кривня по вул.Долішня Кривня;

- с.Кліщівна – постійно проводиться поточний ремонт доріг.

Підсипочний матеріал отримано від КП «Благоустрій-Р» та піщаного кар'єру с.Кліщівна.

3. Стан вуличного освітлення:

- періодична заміна лампочок.

4.Потреби старостинського округу:

- поглиблення ровів з села Липівка до села Кривня;

- ямковий ремонт доріг з села Липівка до села Кривня;

- поглиблення рова біля господарства Верстин А.І. в с.Липівка, пл.Луг;

- поглиблення потічка біля господарств Дудар М.Т. – Маліновський М.І. в с.Воронів;

- поточний ремонт біля памятника Т.Шевченку в с.Липівка;

- поточний ремонт адмінбудинку в с.Кривня;

- потреба жителів села Липівка у курсуванні рейсового автобуса Липівка-Рогатин, оскільки люди не мають змоги добратись на роботу зранку і з роботи ввечері додому.

Лучинецький старостинський округ

с.Бабухів

- приміщення  амбулаторії  потребує проведення  ремонтних  робіт-внутрішні  кабінети;

- приміщення  клубу  потребує  ремонтних  робіт- внутрішні  кабінети;

- дороги місцевого  значення  потребують завезення  матеріалів для  проведення  ремонтних  робіт (вулиці Садова, Котляревського, Чорновола, Зелена, Мазепи).

- потрібно протягнути  150м. вуличного  освітлення  по вул.Стуса.

За  дев'ять місяців 2023 року в с.Бабухів проведено  комплекс  робіт:

- закуплено  та  встановлено  вхідні  двері  до  адміністративного  приміщення, закуплено  та  встановлено 16 м.кв.  плитки   в  коридорі  адміністративного  приміщення, закуплено  та  встановлено 27,4 м.кв. лінолеуму  в  приміщенні  клубу, проведено  чистку та  ремонт ринв  клубу та  адміністративного  приміщення;

- проведено  демонтаж  коменів  та закриття  цих  отворів  бляхою;

- встановлено  та  облаштовано  автозупинку;

- встановлено 20 м.кв. тротуарної  плитки;

- проведено  ремонт  даху  приміщення  амбулаторії : замінено шифер 2 шт., замінено  гусаки 48 м. , проведено ремонт  коменів 3 шт. їх демонтаж  та  монтаж до 0.5 м.

- завезено  та  розвезено  60т. будівельного  гравію  на  ремонт доріг  місцевого  значення;

- за  рахунок  спонсорів  завезено 20 т. гравійно - піщаної  суміші на  пішохідні  доріжки  та  ямковий  ремонт  доріг;

- пофарбовано  дитячий  майданчик  в  центрі  села.

с.Лучинці

- частина  адміністративного  приміщення потребує  капітального  ремонту;

- кімната площею 38,2 м.кв на  першому  поверсі в  адміністративному  приміщенні  потребує  ремонтних  робіт з  метою  передачі  даної   кімнати під  ФАП, який  на  даний  час  знаходиться  в  приміщенні  дитячого  садка;

- приміщення  клубу  потребує  ремонтних  робіт та  заміни  дверей вхідних  та  дверей  запасного  виходу;

- дороги місцевого  значення  потребують  завезення   матеріалів  для  проведення  ремонтних  робіт по вулицях Заводська, Зелена, Шевченка, Л.Українки;

- капітальний  ремонт  вбиральні в  центрі  села;

- завезено 60 т.  будівельного  гравію  для  проведення  ремонтних  робіт  місцевого  значення;

- проведено  ремонт  сходів бруківкою  біля  адміністративного  приміщення;

- демонтовано газовий  котел  та  встановлено  твердопаливний котел  в  гімназії;

- за  рахунок  спонсорів очищено 30 м  стічного потічка та  вивезено  очищений  намул, вивезено 60 т. землі з  очищених канавів;

- за  рахунок  спонсорів закуплено  цемент, дошки , фарбу, будівельний  гравій  та  передано для  облаштування 10  лавок  на  стадіоні, лавки облаштовано;

- за  рахунок  спонсорів  завезено та  укладено 40 т.  гравійно-  піщаної    суміші  для  ремонту  доріг  місцевого  значення;

- за  рахунок  спонсорів  в  центрі  села  впорядковано частину території  від  будівельних  блоків та  проведено  профілювання  території із  завезенням грунту;

- велика  потреба  в  очищенні   стічних  канав,  загально- діючих  потічків  у:  с.Бабухів 2.8 км, з  них потребує  вивезення  з очищених  канавів 0.4 км.

с.Лучинці 1.6 км, з них  потребує  вивезення  з очищених  канавів 1.2 км.

Нижньолипицький старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- проведено ремонт приміщення кухні Нижньолипицької початкової школи-заміна підлоги;

- проведено ремонт вікон в клубі с. Нижня Липиця (зашальовано вікна на стриху);

- закуплено дитячий майданчик, який буде встановлено на території  Нижньолипицької початкової школи;

- закуплено та буде встановлена металева сітка біля амбулаторії с. Нижня Липиця;

- закуплено цемент та щебінь для огорожі кладовища с.Нижня Липиця;

- закуплено 4 сміттєвих баки для с.Світанок.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- проведено частковий ремонт вулиць в с. Світанок, с. Нижня Липиця;

- частково є підсипочний матеріал для підсипки вулиць в зимовий період.

3. Стан вуличного освітлення:

- проведено заміну ламп вуличного освітлення,

- освітлення працює в с. Світанок та с. Нижня Липиця.

4. Потреби старостинськоко округа:

- критична потреба в ремонті центральних доріг в с. Нижня Липиця та

с. Світанок;

- заміна дерев'яної огорожі біля школи с. Світанок на металічну сітку від дороги;

- частково огородити кладовище в с. Світанок та навколо водозбірника;

- провести поточний ремонт в адмінбудинку (нова школа) та спортзалі задля усунення поширення грибка с.Світанок.

Підкамінський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- придбано матеріали для огорожі біля пам’ятника Лесі Українки  с. Підкамінь;

- встановлено пам’ятний знак  Захисникам України і проведено благоустрій біля нього в с. Беньківці;

- оновлено фасад приміщення колишньої бібліотеки с.  Беньківці;

- поточний ремонт клубу с. Дички на стадії завершення;

- встановлено металеву огорожу біля могили Січових Стрільців с. Дички;

- для клубу с. Яглуш закуплено та встановлено дві кахельні печі на дрова;

- встановлена металева загорожа біля клубу с. Яглуш.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- зроблено ямковий ремонт сільських доріг.

- є потреба у підсипочних матеріалах для доріг.

3. Стан вуличного освітлення:

Стан вуличного освітлення – заміна лампочок по с.Беньківці.

Використання коштів, які надані на соцрозвиток сіл- 90%.

Підмихайлівський старостинський округ

1. Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

Адмінбудинок старостинського округу знаходиться у приміщенні Підмихайлівської філії Княгинтцького ліцею. У цьому ж приміщенні працює бібліотека та пункт здоров’я. У кабінеті старости замінено вікна на енергозберігаючі. Опалення централізоване, газове.

У приміщення бібліотеки відсутнє опалення, оскільки другий поверх будівлі відрізаний від постачання тепла.

Адмінбудинок с.Григорів потребує ремонту даху (затікає біля димоходу). Опалення газове (конвектор).

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

Місцева дорога знаходиться в аварійному стані.

У серпні 2023 року було частково засипано щебнем найбільш проблемну ділянку дороги хут.Раківці - с.Підмихайлівці.

Проведено грейдерування дороги с.Григорів - с.Луковець-Журівський

та вулиць у с.Журів - вул.Л.Українки, вул.Незалежності, вул.Залізнична;

у с.Підмихайлівці – вул.Зелена, вул.Миру, вул.І.Франка.

Частково підсипано щебнем вулиці в с.Григорів - вул. Дорошенка, вул.В.Івасюка, вул.С.Петлюри;

у с.Підмихайлівці – вул.Зелена, вул.І.Дмитріва, вул.Медична;

у с.Журів – вул.Залізнична, вул.Героїв України, вул.Л.Українки.

Піщано-солевої суміші немає.

3. Стан вуличного освітлення:

- сільські вулиці с.Григорів освітлюються в повному обсязі.

- у с. Підмихайлівці освітлено 4 вулиці із 8, у с.Журів – 4 із 9.

4. Потреби старостинськоко округа:

- ремонт даху в адмінбудинку с.Григорів;

- заміна вікон у пункті здоров’я у с.Підмихайлівці;

- встановлення відливів у бібліотеці с.Журів;

- ремонт приміщення клубу у с.Григорів;

- завершити роботи по вуличному освітленню в с.Підмихайлівці

(вул.Зелена, вул.Л.Українки, вул.Миру, вул.І.Франка, вул.Т.Шевченка

(частково);

- завершити роботи по вуличному освітленню у с.Журів (вул.Залізнична,

вул.Незалежності, вул.І.Франка);

- провести вуличне освітлення на хуторі Раківці.

Пуківський старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- в Пуківській гімназії зроблено ремонт харчоблоку;

- в клубі с.Пуків зроблено і приведено в дію санвузол;

- в амбулаторії сімейної медицини встановлено новий електричний котел;

- в адмінбудинках округу зроблено косметичний ремонт,

- в клубі с.Чесники зроблено ремонт фундаменту.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- на дорогах місцевого значення проведено ямковий ремонт відсипанням щебнем та грейдеруванням.

3. Стан вуличного освітлення:

- вуличне освітлення в селах старостинського округу знаходиться в доброму стані.

4. Потреби старостинськоко округа:

- в с.Пуків - ремонт асфальтового покриття дороги Бабухів – Погребівка по вулицях Шевченка та Переліски,

- в с.Чесники - ремонт асфальтового покриття дороги Уїзд – Чесники та ремонт моста, який знаходиться на цій дорозі,

- в клубі с.Пуків - ремонт електропроводки та ремонт сцени,

- в пункті здоров’я с.Чесники - ремонт підлоги,

- в бібліотеці с.Чесники - ремонт стелі.

Путятинський старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- встановлення знаку населеного пункту;

- проведено благоустрій кладовища (встановлення бетонної огорожі);

- замінено пам’ятник Борцям за волю України;

- відремонтовано фасад пам’ятника Т.Г.Шевченку;

- проведено косметичний ремонт в Путятинській початковій школі, навчальних класів.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- проведено ремонт дороги місцевого значення.

3. Стан вуличного освітлення:

- замінено вуличне освітлення на проблемних опорах.

4. Потреби старостинськоко округа:

- ремонт центральної дороги (заміна асфальтного покриття);

- ремонт мостів;

- чистка канав;

- ремонт фасаду будинку Пункту здоров’я.

Підгородянський старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

В 2023 році в окрузі проводилися роботи щодо підтримки в належному стані об'єктів інфраструктури. Зокрема, в пункті здоров’я с. Руда проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень, вартістю 40 тис. грн. Роботи виконані за кошти бюджету Рогатинської МТГ, які виділялися на розвиток інфраструктури округу (100 тис. грн.).

Проведено ремонтні роботи по встановленні бруківки та ремонту сходів клубу с. Підвиння. На закупівлю матеріалів використано 35 тис. грн. (кошти бюджету Рогатинської МТГ). Роботи проведені господарським способом за сприяння комунальника та представників громади. Аналогічно проведені роботи по благоустрою території, в т. ч. навколобудинкової в спільному приміщенні адміністрації та пункту здоров'я в с. Підвиння. Вартість робіт понад 30 тис. грн. (кошти бюджету Рогатинської МТГ). Всього з виділених на підтримку інфраструктури округу було використано 125 тис. грн.

За рахунок участі в проектах по співпраці з ТзОв « Гудвеллі Україна» було встановлено спортивну площадку в с. Перенівка, використано 60 тис. грн.  - кошти товариства,  а також інше співфінансування 15 тис. грн., в т. ч. кошти бюджету Рогатинської МТГ - 10 тис. грн.

В с. Підгороддя по аналогічному проекту встановлені нові комп'ютери та закуплена оргтехніка в гімназію за кошти ТОВ «Гудвеллі Україна» - 60 тис. грн. та співфінансування коштів бюджету Рогатинської МТГ - 10 тис. грн.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

Проводилась робота щодо підтримки в належному стані місцевих доріг і вулиць. Зокрема, за кошти бюджету Рогатинської МТГ  на округ було завезено 150 т. щебеню. Крім того, до проведення ремонту доріг долучилися сільськогосподарські товаровиробники, які згідно соціальних угод закупляли щебінь, надавали техніку на ремонт доріг. Це, зокрема: ТзОВ «Агрокомпанія Прикарпаття», ТОВ «Бачів Агро», ФГ Андрія Шиманського, ФГ Михайла Клемпоуза, ФГ Володимира Стечака, ФОП Михайло Стрихар.

В даний час дороги знаходяться в задовільному стані. Очікується завіз підсипочних матеріалів на зимовий період.

3. Стан вуличного освітлення:

Вуличне освітлення працює.

4. Потреби старостинськоко округа:

Інфраструктура округу потребує постійної підтримки. Серед проблем і потреб, які необхідно вирішувати на перспективу це заміна двох вікон і трьох дверей в клубі с. Підвиння. В цьому ж клубі потребує ремонту сцена і підлога залу.

Клуб с. Підгороддя потребує ремонту сцени та сходів.

Пункт здоров’я та початкова школа с. Руда потребують вирішення питань водопостачання і встановлення санвузлів.

Потребує поточного ремонту клуб с. Перенівка.

Постійного ремонту потребують місцеві дороги та вулиці сіл. Ремонт державної дороги Рогатин-Куровичі.

Черченський старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

- кошти були розподілені на влаштування санвузла і підведення води в Черченській амбулаторії сімейної медицини (50 тис. грн.) і поточний ремонт адмінбудинку с.Черче (50 тис. грн.). На даний час роботи в Черченській амбулаторії виконано на 90 %, в адмінбудинку с.Черче - 50 %.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- в селах округу місцеві дороги частково ремонтувалися. На даний час є потреба в підсипочному матеріалі.

3. Стан вуличного освітлення:

- вуличне освітлення: с. Малий Заланів – освітлення відсутнє, с.Заланів – освітлено частково, с.Черче – потрібно заміна лампочок,  с.Потік – потрібно заміна лампочок та провести освітлення вул.Молодіжна, с.Залип`я – потрібно заміна лампочок.

Фразький старостинський округ

1.Стан проведення ремонтних робіт об’єктів інфраструктури:

с.Фрага – в адмінбудинку облаштовано кабінет старости, кабінет адміністратора, пункт здоров’я, кабінети бібліотеки;

с.Виспа – будинок культури, в якому знаходиться кабінет адміністратора та пункт здоров’я. Дані приміщення в задовільному стані.

2. Стан місцевих доріг, вулиць:

- в с.Фрага, с.Підбір’я, с.Любша, с.Виспа стан доріг задовільний. У поточному році було здійснено частково ямковий ремонт доріг (покриття щебенем), який був придбаний за кошти бюджету Рогатинської МТГ, дорога до с. Мельна від с.Виспи потребує щебеневої підсипки.

3. Стан вуличного освітлення:

- вуличне освітлення по окрузі в даний час відключено (необхідно замінити велику кількість лампочок).

4. Потреби старостинськоко округа:

- перекриття даху в приміщенні шкільної  їдальні в с.Фрага;

- придбання підсипочного матеріалу для покращення дороги Виспа- Мельна протяжністю 4 км.

Перший заступник

міського голови                                                                     Микола ШИНКАР