****

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 27 лютого 2024 року № 56

м. Рогатин

Про організацію підготовки

до робіт з благоустрою

населених пунктів Рогатинської

міської територіальної громади

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», ст. 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил благоустрою території Рогатинської міської територіальної громади зі змінами, затвердженими рішенням 12 сесії Рогатинської міської ради від 13 липня 2021 року № 2334, з метою поліпшення санітарного очищення та благоустрою населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади, підвищення рівня благополуччя та санітарної культури населення, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ :

1.Провести протягом березня-квітня 2024 року весняні толоки санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади.

2.Затвердити план заходів по проведенню весняних толок (додається).

3.Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, провести санітарне очищення та благоустрій прилеглих, закріплених за ними територій, з організацією вивезення сміття, зокрема: провести відновлювальні роботи в місцях порушення об’єктів благоустрою (проїжджі частини вулиць, тротуари, газони та зелені зони), здійснити підсів трави та посадку нових дерев та кущів.

4.Керівникам закладів освіти провести уроки природи (довкілля) присвячені заходам з благоустрою території громади.

5.Старостам старостинських округів організувати та провести дні санітарної очистки та впорядкування території біля кожного домоволодіння, організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

6.Комунальним підприємствам «Благоустрій-Р» та «Рогатинське будинкоуправління», в період проведення робіт, забезпечити вивезення та захоронення твердих побутових та ремонтних відходів.

7.Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Олегу ВОВКУНУ довести дане рішення до відома керівників установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, жителів населених пунктів громади.

8.Сектору «Варта громади» забезпечити належний супровід та контроль за дотриманням законодавства про благоустрій суб’єктами господарської діяльності, закладами та установами, громадянами.

9.Адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради забезпечити розгляд та застосування ефективних заходів впливу  до осіб, які ігнорують вимоги щодо наведення чистоти та порядку.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Миколу ШИНКАРЯ.

Міський голова Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Рогатинської міської ради

 від 27.02.2024р. №55

Перелік

 робіт з санітарного очищення та благоустрою

території громади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Заходи | Виконавці | Терміни виконання |
| 1  | Провести санітарне очищення територій підприємств, установ, торгівельних та закладів громадського харчування. незалежно від форм власності,  | Керівники підпри-ємств, організацій та установ, власники торгівельних зак-ладів | Протягом березня-квітня 2024 р. |
| 2 | Очистити від бруду вікна, стіни фасадів, вивіски магазинів, кафе, офісних та інших приміщень, тротуари перед цими закладами до межі бордюрних каменів дорожнього полотна, відновити пошкоджені ділянки фасадів. | Керівники підпрємств, організацій та установ власники торгівельних закладів | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 3  |  Провести санітарне очищення та благоустрій дворів, підвалів, горищ, житлових будинків, присадибних земельних ділянок. | Власники житлових будинків | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 4  |  Організувати на території громадироботу щодо приведення в належний санітарний стан населеного пункту, доріг, придорожніх лісосмуг, автомобільних зупинок, а також берегів річок і водойм, скверів, установ і організацій незалежно від форм власності. | Керівники організа-цій та установ насе-лених пунктів, жителі, старости, комунальні підприємства | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 5  | Забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Привести в належний стан та провести упорядкування сміттєзбірних майданчиків, вбиралень, розташованих у громадських місцях, їх знезараження, очистку, прибирання. | Керівники комуна-льних підприємств «Рогатинське будин-коуправління»,«Бла- гоустрій-Р» | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 6  | Забезпечити проведення в належний санітарно-технічний стан громадських криниць у селах.  | Старости, керівники сільських установ | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 7  | Організувати облаштування біля сільських установ, у центрах сіл квітників, клумб, зон відпочинку, відремонтувати або встановити нові малі архітектурні форми. | Старости, керівники сільських установ, комунальних підприємств | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 8 | Побілити дерева вздовж доріг загального користування, бордюри, пофарбувати підпірні стінки у місті Рогатині.  | Комунальне підприємство «Благоустрій-Р», | Протягом березня-квітня 2024 р.,  |
| 9  | Привести в належний санітарний стан території сільських цвинтарів, забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття. | Старости, керівники сільських установ та комунальних підприємств | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 10  | Організувати ефективний супровід грейде-рування  аварійних ділянок доріг по населених пунктах територіальної громади. | Старости,заступники міськогоголови | згідно графіку |
| 11 | Провести ревізію та забезпечити ремонт ліхтарів зовнішнього вуличного освітлення міста та сіл територіальної громади. | Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» | Протягом березня.2024 |
| 12 | Провести роботи по порядкуванню зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | Старости, керівники сільських установ та комунальних підприємств | Протягом березня2024 р.,  |
| 13 | Забезпечити своєчасного вивезення велико-габаритних відходів, складованих на контейнерних майданчиках та поза ними. | Комунальні підпри-ємства «Рогатинське будинкоуправління»,«Благоустрій-Р» | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 14 | Пофарбувати шафи управління зв’язком в центральній частині міста Рогатина. | Цех електрозв’язку №4 | Протягом березня.2024 |
| 15 | Провести дезінфекцію контейнерів для побутових відходів та спецавтотранспорту згідно розроблених графіків. | Комунальне підпри-ємство «Рогатинське будинкоуправління» | Протягом березня.2024. регулярно |
| 16 | Відремонтувати та при потребі пофарбувати урни для сміття, дитячі майданчики, завезти на майданчики пісок по потребі.  | Старости, комунальні підприємства | Протягом березня-квітня 2024 р., підтримувати постійно |
| 17. | З метою недопущення забруднення ґрунту, поверхневого водоносного горизонту і спалаху інфекційних хвороб, категорично заборонити письмовим попередженням відведення стічних вод від туалетів та гноєсховищ господарських дворів в придорожні канави. | Сектор «Варта громади» | постійно |
| 18. | Забезпечити постійний контроль та ефективне реагування на факти порушень Правил благоустрою. | Сектор «Варта громади» | постійно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |  |  |

 Керуючий справами

 виконавчого комітету Олег ВОВКУН