##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25  червня 2024 року       №286

м.Рогатин

Про підготовку закладів освіти до нового 2024 - 2025 навчального року.

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти міської територіальної громади до нового 2024 - 2025 навчального року, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Відділу освіти Рогатинської міської ради (Василь Трач), директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міської ради забезпечити виконання заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до початку 2024 - 2025 навчального року.

1.1.   До 16 серпня 2024 року - поточних ремонтних робіт, згідно з додатком 1.

1.2.	До 16 серпня 2024 року - підготовку інженерних мереж, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному році.

1.3.	До 27 вересня 2024 року - підготовку об’єктів електро-, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період, згідно з додатком 2.

1.4. До 16 серпня 2024 року – ремонт та технічне обслуговування шкільних автобусів, закупити шкільну документацію, крейду, дезінфікуючі та миючі засоби, перезарядити вогнегасники, згідно з додатком 3.

2.	Затвердити склад робочої групи з питань перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, згідно з додатком 4.

3.	У період із 19 по 23 серпня 2024 року провести перевірку готовності закладів освіти та оформити: до 27 серпня 2024 року - акти готовності до нового навчального року, до 27 вересня 2024 року – паспорти готовності до роботи в осінньо – зимовий період.

4. До 31 серпня 2024 року сформувати мережу закладів освіти міської територіальної громади на  2024 - 2025 навчальний рік, передбачивши застосування різних форм організації освітнього процесу.

5. До 16 вересня 2024 року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

6. Вживати заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

7. Забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 1-7-х класів в умовах Нової української школи.

8. Організувати харчування учнів відповідно до діючого законодавства.

9. Забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників.

10.Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у жовтні 2024 року.

11.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти Рогатинської міської ради (Василь ТРАЧ).

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира ШТОГРИНА.

Міський голова                                                                              Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                   Олег ВОВКУН

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№286   від  25 червня 2024 року

| Назва закладу | Види робіт | Ціна у тисячах гривень |
| --- | --- | --- |
| Долинянська початкова школа | Чистка ринв. |  |
| Нижньолипицька початкова школа | Частковий ремонт даху. Встановлення ринв. |  |
| Потіцька початкова школа | Відновлення фасаду та ремонт сходів до меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю. | 20,0 |
| Путятинська початкова школа | Облаштування доріжки до меморіальних дощок загиблим військовослужбовцям. | 2,0 |
| Бабухівська гімназія | Часткова заміна підлоги в навчальній кімнаті та обробка на стіни від грибка. Ремонт ринв. | 10,0 |
| Васючинська гімназія імені Романа Левицького | Розбір приміщення майстерні. |  |
| Воскресинцівська гімназія | Облаштування доріжки до меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю, частковий ремонт фундаменту. Чистка водостічних жолобів. Ремонт туалету (І поверх). | 40,0 50,0 |
| Заланівська гімназія імені Осипа Микитки | Встановлення ринв (старий корпус). Облаштування каналізації та септика внутрішнього туалету. (зовнішні роботи). Будівельні матеріали. | 10,0 5,0 |
| Конюшківська гімназія | Ремонт обіднього залу та майстерні. | 60,0 |
| Липівська гімназія імені Стефана Качали | Облаштування витяжки у харчоблоці. Облаштування доріжок та встановлення бруківки до меморіальних дощок загиблим військовослужбовцям. Встановлення ринв. | 10,0 50,0 |
| Лучинецька гімназія | Заміна підлоги у кабінеті фізики. Ремонт системи опалення І поверху.(виведення труб із під підлоги). Чистка ринв. | 45,0 60,0 |
| Підгородська гімназія | Чистка та часткова заміна ринв. Ремонт стіни та стелі у котельні. Облаштування витяжки у харчоблоці. | 2,0 10,0 |
| Черченська гімназія імені братів Лепких | Облаштування витяжки у харчоблоці. Заміна аварійних каналізаційних труб. Санітарна побілка стелі коридору І поверху. Будівельні матеріали. Заміна ринв. | 10,0 5,0 5,0 5,097 |
| Рогатинський ліцей №1 | Часткова заміна електропроводки у старому корпусі. Будівельні матеріали. Облаштування кришки септика | 10,0 30,0 10,0 |
| Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців | Заміна вхідних дверей у харчоблоці. Ремонт ринв на старому корпусі та спортивному залі. Ремонт навчальної кімнати для 5 класу та лабораторії фізичного кабінету. Частковий ремонт підлоги у спортивному залі. Будівельні матеріали. | 15,0 40,0 20,0 30,0 |
| Верхньолипицький ліцей | Ремонт фасаду та фундаменту корпусу початкових класів. Чистка ринв. | 25,0 |
| Княгиницький ліцей | Косметичний ремонт харчоблоку. | 3,0 |
| Рогатинський ЦДЮТ | Частковий ремонт даху. Заміна електропроводки. Будівельні матеріали | 5,0 10,0 |

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                         Олег ВОВКУН

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської  міської ради

№ 286  від 25 червня 2024 року

Перелік

заходів по підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період

| №з/п | Види робіт | Вартість робіт, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наладка автоматики | 50, 0 | Вересень 2024 року |
| 2. | Технічне обслуговування | 100,0 (виконано) | Липень-серпень 2024 року |
| 3. | Повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників. Демонтаж і монтаж. | 80,0 | Червень-серпень 2024 року |
| 4. | Чистка димоходів | 20,0 | Липень-серпень 2024 року |
| 5. | Експертиза печей | 15,0 | Серпень 2024 року |
| 6. | Зняття пломб із газових кранів | 20,0 | Вересень 2024 року |
|  | Всього | 285,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Олег ВОВКУН

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 286  від 25 червня 2024 року

Перелік

робіт по ремонту та технічному обслуговуванні шкільних автобусів, закупівлі матеріалів

| №з/п | Захід | Вартість, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання запасних частин | 200,0 |  |
| 2. | Ремонт автобусів | 300,0 |  |
| 3. | Придбання класних журналів, шкільної документації, крейди | 80,0 |  |
| 4. | Перезарядка вогнегасників | 50,0 |  |
|  | Загальна сума | 630,0 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                     Олег ВОВКУН

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№286  від 25 червня 2024 року

СКЛАД

робочої групи для проведення огляду закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади щодо стану підготовки

до нового 2024-2025 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період

Голова робочої групи:

Штогрин Володимир Васильович	- заступник міського голови

Заступник голови робочої групи:

Трач Василь Іванович	-	в.о. начальника відділу освіти Рогатинської міської ради

Секретар робочої групи:

Грицишин Петро Степанович	-	завідувача господарської бригади відділу освіти Рогатинської міської ради

Члени робочої групи:

Печук Світлана Йосипівна	-	спеціаліст першої категорії відділу освіти Рогатинської міської ради

Стасів Тарас Ярославович	- голова Рогатинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

Щерба Василь Романович	-	головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Ішаков Дмитро Юрійович                     - начальника управління, начальник Рогатинського відділу безпечного харчування продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Неїжмак Микола Іванович	-	в.о. завідувача відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою)

Юрків Володимир Васильович                 -	головний інспектор відділу ВЗНС Івано-Франківського районного управління ГУДСНС області (за згодою)

Сидоренко Іван Іванович                           - начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного

захисту населення та оборонної роботи

виконавчого комітету міської ради

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                   Олег ВОВКУН