##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 26 березня 2026 р. № 13416				71 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про звіт щодо виконання

Програми підтримки розвитку

та реконструкції газорозподільних

мереж Рогатинської міської ради

на 2024-2025 роки {name}

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ринок природного газу», Постанови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», заслухавши звіт першого заступника міського голови Миколи ШИНКАРЯ щодо виконання Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж Рогатинської міської ради на 2024-2025 роки, міська рада ВИРІШИЛА:

  - Звіт щодо виконання Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж Рогатинської міської ради на 2024-2025 роки взяти до уваги (додається).

  - Зняти з контролю та вважати таким, що втратило чинність рішення 46 сесії міської ради від 29 лютого 2024 р. № 8255 «Про затвердження Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж на території Рогатинської міської ради на 2024-2025 роки».

Міський голова							  Сергій НАСАЛИК

Звіт

щодо виконання Програми підтримки розвитку та реконструкції

газорозподільних мереж Рогатинської міської ради

на 2024-2025 роки

Програма підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж Рогатинської міської ради на 2024-2025 роки (далі – Програма) була розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ринок природного газу», Постанови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» та затверджена рішенням 46 сесії Рогатинської міської ради від 29 лютого 2024 р. № 8255.

Метою Програми є розширення газорозподільної мережі громади, підтримання в належному стані її функціонування, проведення комплексу робіт з метою  максимального приєднання до діючих газових мереж об’єктів газоспоживання населених пунктів громади, підвищення добробуту населення, забезпечення надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу (переміщення) природного газу до суміжних суб’єктів ринку природного газу відповідної якості.

Згідно з Паспортом Програми обсяги фінансування Програми на 2024-2025 роки були встановлені відповідно до бюджетних призначень. Учасники програми – сім’ї загиблих учасників бойових дій, безпосередній виконавець – Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Відповідно до заходів Програми планувалось замінити комбіновані будинкові регулятори тиску газу – КБРТ, які вийшли із ладу, надати матеріально – фінансову допомогу окремим категоріям споживачів, в яких проводиться заміна аварійних газопроводів-вводів та здійснити технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем газопостачання в  окремих категорій споживачів.

У зв’язку з об’єктивними обставинами, які склалися через російську військову агресію, зокрема участі виконавців Програми у заходах з ремонту та відновлення пошкоджених мереж в інших регіонах України, кошти з бюджету громади на заходи Програми не виділялися. Термін чинності Програми завершився.

Перший заступник

міського голови							Микола ШИНКАР