##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 26 березня 2026 р. № 13418      			   71 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про хід виконання Програми

енергозбереження та енергоефективності

Рогатинської міської територіальної

громади на 2023-2027 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергетичну ефективність», рішення Рогатинської міської ради VIII скликання від 24 листопада 2022 року № 5162 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади на 2023–2027 роки», заслухавши інформацію про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади на 2023–2027 роки, міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки за 2023-2025 роки взяти до відома (додається).

Міський голова							         Сергій НАСАЛИК

Інформація

про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності

Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

2023 рік

У 2023 році в громаді було сформовано організаційну та нормативну основу виконання Програми енергозбереження та енергоефективності, а також розпочато практичне впровадження окремих технічних заходів:

- у закладах бюджетної сфери розпочато моніторинг споживання енергоресурсів через АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» на підставі договору від 04.04.2023 № 93;

- рішенням міської ради від 30.03.2023 № 5938 запроваджено систему енергетичного менеджменту та затверджено відповідне положення;

- рішенням міської ради від 30.03.2023 № 5937 громада приєдналася до Європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» та розпочала підготовку Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату;

- розпорядженням міського голови від 21.04.2023 № 80-р затверджено план заходів із впровадження та функціонування системи енергоменеджменту, а також план діяльності системи на 2023–2029 роки;

- у межах заходів з підвищення енергоефективності вуличного освітлення придбано 56 ліхтарів на суму 827,4 тис. грн за кошти обласного та місцевого бюджетів;

- проведено модернізацію водопровідних насосних станцій на водозаборах у селах Добринів і Кутці: за кошти місцевого бюджету у сумі 987,5 тис. грн придбано енергоефективні глибинні насоси потужністю 90 кВт і 45 кВт;

- у жовтні 2023 року в громаді проведено Дні сталої енергії, у межах яких відбулося близько десяти просвітницьких заходів, зокрема презентації проєктів, вікторини, велопробіг «10 кроків до енергозбереження», конкурс малюнків, збір батарейок та підсумкове нагородження активних учасників.

2024 рік

У 2024 році акцент було зміщено з організаційного запуску на стратегічне планування та реалізацію інвестиційних енергоефективних рішень у комунальній інфраструктурі:

- рішенням Рогатинської міської ради від 29.08.2024 № 9491 затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року, у тому числі Муніципальний енергетичний план до 2030 року;

- на очисних спорудах громади встановлено сонячну електростанцію потужністю 36,2 кВт з акумуляторами ємністю 40,8 кВт·год; вартість проєкту становила 2,3 млн. грн, реалізацію здійснено в межах проєкту «Відновлювані джерела енергії для стійкої України» за підтримки GIZ та ГО «Екоклуб»;

- за рахунок заходів з модернізації водопровідного господарства придбано глибинний насос для свердловини № 511 водозабору у селі Кутці;

- продовжено роботи з оновлення водопровідно-каналізаційної інфраструктури, що безпосередньо впливає на зменшення втрат ресурсів і витрат електроенергії у системі водопостачання та водовідведення;

- у громаді проведено Міжнародні дні сталої енергії, а також просвітницькі заходи для дітей і молоді; у матеріалах громади окремо зафіксовано проведення акції «ZOOM – діти захищають клімат», спрямованої на підвищення обізнаності щодо енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.

2025 рік

У 2025 році виконання Програми було продовжено шляхом розширення системи енергомоніторингу, реалізації локальних проєктів з відновлюваної енергетики та підготовки нових інвестиційних рішень для критичної інфраструктури:

- у громаді продовжила функціонувати система енергомоніторингу, яка забезпечує централізований облік споживання електричної і теплової енергії, природного газу та води; станом на кінець 2025 року система охоплювала 103 об’єкти комунальної власності;

- у межах проєкту Міністерства охорони здоров’я України «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) завершено реконструкцію системи електропостачання з улаштуванням фотовольтаїчної електростанції потужністю 7 кВт в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Липівка;

- виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції; проєкт стосується об’єкта за адресою: м. Рогатин, вул. Драгоманова, 41, і внесений до системи DREAM як такий, що перебуває у процесі підготовки до фінансування;

- продовжено просвітницьку роботу у закладах освіти та громаді: у травні 2025 року проведено Європейські дні сталої енергії в Рогатинській громаді, а паралельно у закладах освіти проводилася кампанія «ZOOM: діти захищають клімат».

Начальник відділу супроводу

стратегії розвитку громади

виконавчого комітету міської ради                                         Андрій ОСТАПЧУК