ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету   Рогатинської міської ради

від  26 травня 2026 року №196

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

| № | Назва заходу |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |  |  |  |  |
| 1 | Встановити димохідну трубу в котельні Лучинецької гімназії |  | червень-липень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 2 | Підготовити інженерні мережі, системи протипожежного захисту в закладах освіти громади |  | до 15 серпня 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 3 | Підготовити об’єкти газо - та теплопостачання в закладах освіти громади: - наладка автоматики; - технічне обслуговування; - повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників; - експертиза печей; - зняття пломб з газових кранів тощо |  | липень-вересень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, суб'єкти господарювання, які надають послуги з постачання теплової енергії |
| 4 | Провести очистку димоходів в закладах освіти громади |  | серпень-вересень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 5 | Замінити циркуляційний насос в Рогатинському ЗДО №2 «Дзвіночок» |  | липень-серпень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 6 |  | Встановити додаткові батареї опалення в майстерні Верхньолипицького ліцею | липень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 7 |  | Промити три газові котли Путятинської початкової школи | липень-серпень 2026року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 8 | Перевірити готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року: - підготовити акти готовності до нового навчального року; - підготовити паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період |  | серпень-вересень 2026 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| Культура |  |  |  |  |
| 9 | Закупити паливні брикети для закладів культури громади |  | серпень-вересень 2026 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 10 | Укласти договори на чистку димоходів і вентиляційних каналів у закладах культури громади |  | серпень 2026 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 11 | Провести поточні ремонти в закладах культури |  | протягом року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 12 | Заміна вхідних дверей в клубах сіл Журів та Лучинці |  | червень-серпень 2026року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |
| 13 | Провести частковий ремонт мережі постачання холодної, гарячої води корпусів центральної районної лікарні |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 14 | Проведення робіт по влаштуванню захисту критично важливих об’єктів на території лікарні: генератори, киснева станція, вікна ренгенкабінету |  | серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 15 | Провести поточний ремонт віконних секцій відділів центральної районної лікарні та їх заміна |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 16 | Провести ремонт покрівель корпусів центральної районної лікарні та лікувально-профілактичних закладів |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 17 | Впорядкувати підвальне приміщення центральної районної лікарні з герметизацією віконних і дверних конструкцій (утеплення зовнішніх тепломереж, будинків, споруд, пожежних гідрантів) |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 18 | Закупити пожежні рукави, щити, вогнегасники, протигази. Перевірити робочий стан систем пожежогасіння |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 19 | Провести очистку димоходів, а також лабораторних робіт по перевірці опору заземлення в центральній районній лікарні |  | до жовтня місяця 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 20 | Провести планово-попереджувальні робіти для нормальної експлуатації роботи закритої трансформаторної підстанції і щитових центральної районної лікарні |  | вересень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 21 | Провести поточний ремонт обладнання котельні центральної районної лікарні |  | червень-вересень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| 22 | Провести режимно - налагоджувальні робіти для котлів котельні центральної районної лікарні |  | травень-вереснь 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 23 | Провести частковий ремонт опалювальної мережі (згідно неполадок і поломок, які виникли в процесі роботи під час попереднього опалювального періоду), заміна радіаторів, підводів підключення, врізка стояків |  | травень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 24 | Провести гідравлічні випробування тепломережі центральної районної лікарні |  | липень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 25 | Провести гідравлічне промивання внутрішніх систем опалення корпусів центральної районної лікарні |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 26 | Придбати бойлери гарячої води для відділень центральної районної лікарні та заміна несправних |  | серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 27 | Провести капітальний ремонт санвузлів паліативного відділення центральної районної лікарні |  | травень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 28 | Привести до справного робочого стану резервні джерела водопостачання центральної районної лікарні |  | до 01 вересня 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 29 | Очистити септики каналізаційної системи центральної районної лікарні |  | до 01 жовтня 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 30 | Привести електричне (резервні джерела електропостачання-ДЕС, ДБЖ відділень) і теплоенергетичне (котли) господарство центральної районної лікарні до справного і ефективного робочого стану |  | липень-серпень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 31 | Закупити світильники автоматичного освітлення для відділень та постів центральної районної лікарні |  | терміново 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 32 | Провести ремонт освітлювальної мережі і світильників по території центральної районної лікарні |  | травень-червень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 33 | Оформити паспорти готовності центральної районної лікарні і ЛПЗ району до роботи в опалювальний період |  | серпень-вересень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 34 | Провести ремонтні робіти сходів центрального входу в поліклініку, ремонт центрального входу в приймальний покій, ремонт штукатурки корпусів та вимощень центральної районної лікарні |  | травень-липень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 35 | Провести благоустрій території, асфальтування доріжок та доріг підвідомчої території центральної районної лікарні |  | серпень- вересень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 36 | Підготовити транспортні засоби центральної районної лікарні та заклади охорони здоров'я громади первинного рівня до експлуатації в осінньо-зимовий період |  | серпень – вересень 2026 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 37 | Провести плановий огляд та поточний ремонт покрівель приміщень закріплених закладів охорони здоров'я громади за КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |  | серпень –жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 38 | Привести електричне та газове обладнання до справного та ефективного робочого стану протягом опалювального періоду |  | серпень –жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 39 | Підготовити паливні закладів охорони здоров'я громади первинного рівня для безпечної експлуатації в осінньо-зимовому періоді |  | вересень-жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 40 | Провести поточний ремонт, підгонку, ущільнення та/чи заміну віконних секцій та вхідних дверей закладів охорони здоров'я громади первинного рівня |  | серпень-вересень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 41 | Провести частковий ремонт опалювальної мережі (згідно неполадок і поломок, які виникли в процесі роботи в опалювальний період): - промивка радіаторів; - заміна підводів підключення; - ущільнення з’єднань |  | вересень -жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД», лікарі АЗП-СМ |
| 42 | Провести профілактичний огляд засобів обліку енергоносіїв і щитових амбулаторій та пунктів здоров'я для їх стабільної та ефективної експлуатації |  | жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 43 | Привести електричні (резервні джерела електропостачання) і теплоенергетичні (котли, конвектори, пічки) господарства закладів охорони здоров'я громади первинного рівня до справного та ефективного робочого стану |  | вересень -жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 44 | Підготовити пакет документів на допуск газопостачання приміщень закладів охорони здоров'я громади первинного рівня в Карпатський експертний центр |  | червень –вересень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 45 | Провести перевірку справності зовнішнього та аварійного освітлення структурних підрозділів |  | вересень-жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 46 | Перевірити робочий стан наявних систем пожежогасіння (перезарядити вогнегасники) та автоматичної пожежної системи |  | жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 47 | Провести облаштування та поточний ремонт відмосток, площадок підходів до приміщень АЗПСМ/ПЗ\МПТБ |  | вересень –жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 48 | Підготувати пакет документів для проведення обстеження димових та вентиляційних каналів у приміщеннях структурних підрозділів КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |  | червень –вересень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 49 | Забезпечити твердим паливом приміщення структурних підрозділів, котрі мають в ньому потребу |  | вересень –жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 50 | Забезпечити наявність запасу паливно-мастильних матеріалів для резервних джерел електроживлення |  | вересень –жовтень 2026 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| Соціальний захист |  |  |  |  |
| 51 | Підготовити приміщення та котельне господарство відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю |  | серпень-жовтень 2026 року | КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради», відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче, суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |
| 52 | Утеплити труби водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях житлового фонду м. Рогатина |  | вересень-литопад 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 53 | Провести чистку ринв та водовідведення будинків житлового фонду м.Рогатина |  | червень-вересень 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 54 | Обстежити та очистити димоходи житлового фонду до осінньо-зимового періоду |  | липень-вересень 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 55 | Утеплити вікна в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків м.Рогатина |  | вересень-листопад 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 56 | Підготовити (закупівля шин) та ремонт спецавтомобілів для збирання та вивозу ТПВ в осінньо-зимовий період |  | Протягом року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 57 | Завезти піщано-соляну суміш на полігон ТПВ с. Залужжя для підсипки заїзду до полігону |  | вересень-листопад 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 58 | Відновити систему оптимізації |  | IV квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 59 | Провести реконструкцію водопровідної мережі по вул. Святомиколаївська |  | ІII квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 60 | Замінити аварійні ділянки водопровідної мережі на вул. С.Бандери |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 61 | Придбати гіпохлорид натрію для знезараження води |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 62 | Замінити засувки D-250мм водопровідної мережі на пл. Роксолани |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 63 | Замінити засувки зворотніх клапанів і вантузів водопровідної мережі Добринів - Рогатин |  | ІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 64 | Провести ремонт та заміну аварійних ділянок каналізаційної мережі на вулиці Грушевського |  | ІV квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 65 | Провести очистку каналізаційних колекторів по вул. Галицька, Крип’якевича, Чорновола |  | ІV квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 66 | Провести ремонт та відновлення каналізаційних колодязів по вулиці Угрина Безгрішного та Миру |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 67 | Провести ремонт та заміну люків на водопровідній мережі на вулиці Шашкевича |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 68 | Виготовити проєктно-кошторисну документацію на будівництво резервної напірної каналізації |  | ІV квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 69 | Підготовити автотранспортну техніку ДП «Рогатин-Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 70 | Придбати необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно- відновлюваних робіт |  | ІІІ квартал 2026 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 71 | Забезпечити необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт |  | ІІІ квартал 2026 року | КП «Рогатинське будинкоуправління», ДП «Рогатин-Водоканал», КП «Благоустрій – Р» |
| 72 | Закупити щебень фр. 10-20мм та провести ямковий ремон дорожнього покриття по старостинських округах Рогатинської міської територіальної громади |  | травень-жовтень 2026 року |  |
| 73 | Закупити та підготовити 400 т піску та 40 т солі для підсипки доріг та тротуарів |  | вересень-жовтень 2026 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 74 | Підготовити транспортні засоби КП «Благоустрій – Р» до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року (7 одиниць техніки) |  | серпень-вересень 2026 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 75 | Підготовити підстанції вуличного освітлення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року |  | серпень-вересень 2026 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 76 | Провести поточний ремонт дорожнього покриття вулиць: Данила Галицького, Угрина Безгрішного, Крип’якевича, Зарічна, Липова, Турянського, Шевченка, Тичини, Стуса, Шашкевича, Івасюка, пл. Роксолани, Галицька |  | травень-жовтень 2026 року | КП «Благоустрій – Р» |
| Надзвичайні ситуації |  |  |  |  |
| 77 | Підготовити пункти незламності для функціонування у період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2025/2026 року |  | до 01 жовтня 2026 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради, керівники установ, підприємств, організацій, старости старостинських округів громади |
| 78 | Провести роботи щодо створення, поповнення та утримання місцевого матеріального резерву |  | до 01 жовтня 2026 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 79 | Привести до справного та ефективного робочого стану резервні джерела електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, соціальних закладів, закладів охорони здоров’я та освіти. Провести їх випробування: перевірити правильність підключення та безпечність експлуатації тощо |  | до 01 серпня 2026 року | Структурні підрозділи міської ради, керівники комунальних установ, підприємств, організацій |
| Інші галузі |  |  |  |  |
| 80 | Підготовити приміщення та паливні (печі, системи опалення, конвектори, тощо) адмінбудинків в старостинських округах для безпечної експлуатації в осінньо-зимовому періоді. Забезпечити твердим паливом адмінбудинки, котрі мають в ньому потребу |  | до 01 жовтня 2026 року | Виконавчий комітет рогатинської міської ради, старости старостинських округів громади |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                                     Олег ВОВКУН