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1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОГАТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2027 - 2029 РОКИ
План заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки є основним інструментом практичного виконання стратегічних і оперативних цілей громади на завершальному етапі дії Стратегії до 2029 року. План заходів розроблено строком на три роки з урахуванням пріоритетів розвитку громади, її фінансових можливостей, актуальних викликів, наявних проєктних напрацювань, чинних і запланованих місцевих програм, а також потреб у відновленні, модернізації інфраструктури та підвищенні стійкості громади.
План заходів підготовлено відповідно до законодавства України у сфері державної регіональної політики та стратегічного планування, з урахуванням державних і регіональних пріоритетів розвитку, завдань оновленої Стратегії громади, результатів стратегічного аналізу, профілю громади, матеріалів консультацій із заінтересованими сторонами та наявної інформації щодо бюджетних ресурсів і потенційних джерел фінансування. Він поєднує проєкти місцевого розвитку, програмні заходи та управлінські рішення, які у сукупності забезпечують досягнення визначених стратегічних результатів.
Розроблення Плану заходів здійснювалося на партнерських засадах за участю представників виконавчих органів міської ради, депутатського корпусу, комунальних підприємств і установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту, бізнесу, старостинських округів, громадських організацій та активних мешканців. Організацію аналітичної та консультаційної роботи під час підготовки змін до Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023 - 2029 роки та Плану заходів з її реалізації на 2027 - 2029 роки забезпечувала Робоча група, утворена розпорядженням міського голови від 05 березня 2026 року № 52-р.
Збір проєктних ідей до Плану заходів
Формування переліку проєктних ідей та заходів для включення до Плану заходів здійснювалося на основі стратегічних і оперативних цілей громади, завдань розділу 5 Стратегії, висновків профілю громади, даних про стан інфраструктури, наявних проєктно-кошторисних напрацювань, чинних програм і бюджетних призначень, а також пропозицій структурних підрозділів, старостинських округів, комунальних закладів і підприємств.
До попереднього переліку було включено як нові ініціативи, необхідні для досягнення цілей Стратегії у 2027 - 2029 роках, так і перехідні або підготовлені раніше проєкти, які залишаються актуальними для громади, мають реалістичні передумови реалізації та відповідають визначеним пріоритетам. Окремо враховувалися заходи, що можуть реалізовуватися не лише у формі інвестиційних проєктів, а й через місцеві програми, організаційні рішення, підготовку документації, навчальні, промоційні чи координаційні дії.
Відбір і пріоритизація проєктних ідей
Відбір ідей проєктів до Плану заходів та визначення їх пріоритетності здійснювалися Робочою групою із застосуванням системи критеріїв, що дає змогу оцінити відповідність проєкту Стратегії громади, його соціальний, екологічний, бюджетний та економічний вплив, рівень підготовленості до реалізації, адміністративну здійсненність і наявність потенційних джерел фінансування. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів на 2027 - 2029 роки з реалізації
Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади
	Назва критерію
	Зміст критерію
	Оцінка

	Відповідність Стратегії
	Проєкт безпосередньо забезпечує виконання визначеної оперативної цілі Стратегії громади, узгоджується з місцевими програмами та регіональними пріоритетами розвитку
	3

	
	Проєкт відповідає стратегічній цілі або кільком завданням Стратегії громади та робить вагомий внесок у досягнення результатів
	2

	
	Проєкт частково відповідає завданням Стратегії або має локальний вимірюваний вклад у реалізацію окремого напряму
	1

	Соціальний вплив
	Проєкт орієнтований на покращення якості життя мешканців громади, у тому числі вразливих або цільових груп населення
	3

	
	Проєкт має обмежений або опосередкований соціальний ефект
	1

	
	Проєкт майже не впливає на мешканців або вплив не простежується
	0

	Екологічний вплив
	Проєкт має прямий позитивний вплив на довкілля або зменшує екологічні ризики
	3

	
	Проєкт має опосередкований позитивний екологічний ефект
	1

	
	Екологічний ефект відсутній або не визначений
	0

	Бюджетний вплив
	Проєкт сприятиме надходженню додаткових коштів до бюджету громади або суттєвій економії бюджетних витрат
	3

	
	Проєкт забезпечує помірну економію видатків або допомагає уникнути майбутніх витрат
	2

	
	Проєкт має обмежений бюджетний ефект
	1

	Економічний вплив
	Проєкт створює умови для розвитку місцевої економіки, зайнятості, підприємництва, переробки, туризму чи логістики
	2

	
	Економічний вплив є опосередкованим
	1

	
	Економічний вплив відсутній або мінімальний
	0

	Стійкість ідеї проєкту
	Підтверджено інституційну та фінансову сталість реалізації і подальшого функціонування результатів проєкту
	2

	
	Підтверджено лише часткову сталість або наявні окремі передумови до сталості
	1

	
	Стійкість не підтверджено
	0

	Готовність до реалізації
	Наявні обґрунтування, попередні розрахунки, проєктно-кошторисна документація або інші підготовчі матеріали
	3

	
	Підготовлено частину вихідних даних або попередній розрахунок вартості
	1

	
	Проєкт перебуває лише на стадії ідеї
	0

	Адміністративна здійсненність
	Проєкт реалістичний з огляду на повноваження громади, кадровий потенціал та управлінську спроможність виконавців
	2

	
	Проєкт потребує суттєвого зовнішнього супроводу або залучення додаткових інституційних ресурсів
	1

	Наявні джерела фінансування
	Проєкт має високі шанси на фінансування із зовнішніх джерел або передбачає незначну частку місцевого бюджету
	4

	
	Проєкт потребує помірного співфінансування з місцевого бюджету та має потенційні зовнішні джерела
	2

	
	Проєкт переважно залежить від місцевого бюджету
	1


Під час реалізації проєктів і програм Плану заходів виконавці забезпечують дотримання вимог природоохоронного, водного, земельного, санітарного та містобудівного законодавства, режимів територій ПЗФ, Смарагдової мережі, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і зон санітарної охорони. Для видів діяльності, передбачених статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проходження процедури ОВД є обов’язковою умовою реалізації.


Матриця пріоритетності проєктних ідей до Плану заходів
	Висока
	18 і вище

	Середня
	10 - 17

	Низька
	до 9 включно



Під час формування Плану заходів перевага надавалася проєктам і заходам, які безпосередньо випливають із завдань Стратегії, мають чітко визначений практичний результат для громади, можуть бути розпочаті або підготовлені до реалізації у 2027 - 2029 роках, а також мають реалістичні передумови щодо організаційного супроводу та фінансування. До Плану заходів можуть включатися як нові ініціативи, так і чинні місцеві програми або проєкти, реалізація яких забезпечує виконання завдань Стратегії та відповідає визначеним критеріям.
Під час розроблення Плану заходів застосовувалися методологічні підходи й інструменти просторового і стратегічного планування, що ґрунтуються на принципах участі заінтересованих сторін, обґрунтованості рішень, ієрархічної узгодженості стратегічних документів, концентрації ресурсів на найбільш впливових проєктах, поетапності реалізації заходів та поєднання проєктних рішень із програмними механізмами. При визначенні змісту Плану заходів враховувалися такі принципи: широке залучення учасників місцевого розвитку; орієнтація на реальний результат; пріоритизація заходів із найбільшим впливом на якість життя, економічну спроможність і стійкість громади; фінансова реалістичність; взаємоузгодженість із державними та регіональними документами; можливість коригування й актуалізації залежно від результатів моніторингу.
План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування та можливостями реалізації проєктів місцевого розвитку і місцевих програм. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів може здійснюватися за рахунок:
· коштів бюджету територіальної громади;
· коштів державного бюджету, у тому числі міжбюджетних трансфертів та коштів державних програм;
· коштів обласного бюджету та інших місцевих бюджетів;
· коштів міжнародної технічної допомоги, грантових програм, донорських установ, міжнародних фінансових організацій і фондів;
· коштів суб’єктів господарювання, партнерських внесків та інших джерел, не заборонених законодавством України.
План заходів є відкритим до коригування у випадках зміни зовнішніх умов, уточнення бюджетних можливостей, появи нових партнерських або грантових інструментів фінансування, а також за результатами щорічного моніторингу реалізації Стратегії. Такий підхід дає змогу поєднати стратегічну послідовність із практичною гнучкістю та не втрачати актуальність визначених пріоритетів.
Контроль за підготовкою, виконанням і оновленням Плану заходів здійснюється виконавчим комітетом міської ради, головними розпорядниками бюджетних коштів та Моніторинговим комітетом із управління впровадженням Стратегії. Саме тому вже на етапі формування Плану заходів закладено підхід, за якого кожен проєкт або захід має бути не лише стратегічно обґрунтованим, а й придатним до подальшого моніторингу, оцінювання результативності та прийняття управлінських рішень.


	2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОГАТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2029 РОКУ


План заходів сформовано відповідно до стратегічного бачення громади:
	Рогатинська громада - територія історичної спадщини, сільського господарства та сталого розвитку, де Церква Святого Духа як пам’ятка ЮНЕСКО і постать Роксолани формують унікальну ідентичність громади, її впізнаваність, економічну спроможність і якість життя мешканців.



Стратегічне бачення розвитку Рогатинської міської територіальної громади буде досягатися через реалізацію трьох стратегічних напрямів, кожен з яких включає стратегічні цілі, оперативні цілі та завдання. Структура цілей Стратегії охоплює 3 стратегічні напрями, 13 стратегічних цілей, 41 оперативну ціль та 151 завдання.

Таблиця 2.1. Структура стратегічних цілей та оперативних цілей Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади
	Стратегічний напрям А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді

	Стратегічні цілі
	Оперативні цілі

	А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури
	А.1.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади; А.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, каналізаційно-водопровідних мереж; А.1.3. Формування ефективної системи управління побутовими відходами.

	А.2. Енергоефективна самодостатність
	А.2.1. Запровадження системи енергоменеджменту та механізму фінансування заходів з енергоефективності та енергозбереження; А.2.2. Забезпечення комплексної термомодернізації; А.2.3. Забезпечення енергоефективного вуличного освітлення; А.2.4. Розвиток відновлюваної енергетики, енергоефективності, енергонезалежності та стійкості критичної інфраструктури громади.

	А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді
	А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища; А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку; А.3.3. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в громаді; А.3.4. Сприяння обороноздатності громади та підтримка сил безпеки і оборони України.

	А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади
	А.4.1. Покращення інструментів просторового планування; А.4.2. Створення та належне утримання рекреаційних зон, громадських просторів та архітектурних пам’яток; А.4.3. Створення відповідних умов для розміщення зовнішньої реклами.

	А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою
	А.5.1. Реалізація концепції розвитку е-урядування та впровадження смарт-технологій; А.5.2. Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази; А.5.3. Забезпечення належного рівня кваліфікації та надання послуг працівниками; А.5.4. Підвищення ролі громадськості та активної молоді у житті громади.

	А.6. Розвиток людського капіталу
	А.6.1. Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя людини; А.6.2. Розвиток спільноти та формування громадянського суспільства в громаді; А.6.3. Громада дружня до дітей та молоді.

	Стратегічний напрям Б. Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади

	Стратегічні цілі
	Оперативні цілі

	Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки
	Б.1.1. Розвиток агропромислового комплексу; Б.1.2. Розвиток туристичної сфери; Б.1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу.

	Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади
	Б.2.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоція громади; Б.2.2. Розвиток міжнародної співпраці.

	Стратегічний напрям В. Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку

	Стратегічні цілі
	Оперативні цілі

	В.1. Доступна медицина
	В.1.1. Підвищення якості надання медичної допомоги жителям громади; В.1.2. Модернізація медичних закладів.

	В.2. Надійний і ефективний соціальний захист 
	В.2.1. Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення; В.2.2. Забезпечення спроможності територіальної громади у наданні якісних соціальних послуг та посилення кадрового потенціалу суб’єктів, які їх надають; В.2.3. Розвиток якісного інклюзивного середовища; В.2.4. Створення безбар’єрного простору; В.2.5. Розвиток ветеранських просторів та системи підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей.

	В.3. Формування освітнього середовища в громаді
	В.3.1. Підвищення якості освіти; В.3.2. Підвищення ефективності надання освітніх послуг; В.3.3. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці; В.3.4. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова українська школа».

	В.4. Формування культурного середовища в громаді
	В.4.1. Відродження та пропагування культурної спадщини; В.4.2. Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення.

	В.5. Розвиток фізичної культури та спорту
	В.5.1. Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів; В.5.2. Проведення спортивних заходів з метою популяризації здорового способу життя.



Стратегічний напрям А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді
Метою стратегічного напряму А є забезпечення базових умов життєздатності громади через оновлення комунальної інфраструктури, модернізацію водовідведення, розвиток системи управління відходами, підсилення енергонезалежності критичної інфраструктури, благоустрій громадських просторів та покращення доступності адміністративних послуг.
У межах Плану заходів на 2027–2029 роки реалізація стратегічного напряму А «Підвищення рівня якості життя людей в громаді» забезпечується через проєкти і заходи, віднесені до таких оперативних цілей: А.1.1. «Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади»; А.1.2. «Реконструкція та модернізація системи водопостачання, каналізаційно-водопровідних мереж»; А.1.3. «Формування ефективної системи управління побутовими відходами»; А.2.4. «Розвиток відновлюваної енергетики, енергоефективності, енергонезалежності та стійкості критичної інфраструктури громади»; А.3.1. «Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища»; А.3.4. «Сприяння обороноздатності громади та підтримка сил безпеки і оборони України»; А.4.1. «Покращення інструментів просторового планування»; А.5.2. «Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази»; А.5.3. «Забезпечення належного рівня кваліфікації та надання послуг працівниками»; А.6.2. «Розвиток спільноти та формування громадянського суспільства в громаді». Інші оперативні цілі стратегічного напряму А залишаються складовою Стратегії та можуть реалізовуватися через місцеві програми, управлінські рішення, поточну діяльність виконавчих органів міської ради або наступні проєктні ініціативи.
Досягнення стратегічного напряму А забезпечуватиметься реалізацією 25 проєктів і заходів місцевого розвитку на загальну суму 108 255,2 тис. грн.

Таблиця 2.2. Перелік проєктів і заходів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічним напрямом А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано проєкт / програму місцевого розвитку
	Назва проєкту / програми місцевого розвитку
	Період реалізації, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	А.1.1
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій) (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2028
	5 035,5

	А.1.1
	Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	12 000

	А.1.1
	Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади (Програма ЖКГ, 2026-2028)
	2027-2029

	10 500



	А.1.1
	Гнучка муніципальна мобільність
	2028–2029
	21 000,0

	А.1.2
	Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Миру в м. Рогатин (виготовлення проєктно-кошторисної документації) (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	2027
	400

	А.1.2
	Підготовка техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Путятинська, 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
	2027
	1 000

	А.1.2
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізація водопостачання та заходи, пов’язані з поліпшенням питної води (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	3 000

	А.1.3
	Поширення роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах громади (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2027-2028
	2 500

	А.2.4
	Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77043, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., село Верхня Липиця, вулиця Центральна, будинок, 25 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	1 500

	А.2.4
	Реконструкція електромереж Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77030, Україна, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., село Княгиничі, вулиця Р. Шухевича, будинок, 6 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	1 500

	А.2.4
	Реконструкція електромереж Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	1 500

	А.2.4
	Реконструкція електромереж Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	1 500

	А.2.4
	Реконструкція електромереж відділення стаціонарного догляду у с. Данильче шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської МТГ на 2023-2027 роки)
	2027
	1 500

	А.2.4
	Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ за адресою: вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська область
	2028-2029
	12 073,6

	А.3.1
	Виготовлення паспортів водних об’єктів (Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	132,9

	А.3.1
	Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам  (Програма природоохоронних  заходів з охорони навколишнього природного середовища Рогатинської  міської  територіальної громади  на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	363

	А.3.1
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення територіальної громади (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	2027-2029
	30

	А.3.1
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	2027-2029
	270

	А.3.4
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил безпеки і оборони України (Програма підтримки  підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України,
правоохоронних органів та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів 
України, що беруть участь у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
російської федерації проти України)
	2027-2029
	24 000

	А.4.1
	Розроблення містобудівної документації (Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської МТГ на 2023-2028 роки)
	2027-2029
	600

	А.4.1
	Здійснення заходів із землеустрою (Програма розвитку земельних відносин на 2026-2029 роки)
	2027-2029
	900

	А.5.2
	Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг (коригування) (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028
	2 553,5

	А.5.2
	Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028
	4 378,7

	А.5.3
	Навчання депутатів на тренінгах, курсах, семінарах та інших формах навчання (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	6

	А.6.2
	Підтримка молодіжних клубів, лідерських груп, творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів, соціальних і волонтерських ініціатив молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	12



Стратегічний напрям Б. Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади
Метою стратегічного напряму Б є підсилення економічної впізнаваності громади та формування туристично-культурного продукту, який працює на промоцію території, розширення місцевої ділової активності та залучення відвідувачів.
У межах Плану заходів на 2027–2029 роки реалізація стратегічного напряму Б «Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади» забезпечується через проєкти і заходи, віднесені до таких оперативних цілей: Б.1.2. «Розвиток туристичної сфери»; Б.1.3. «Розвиток малого та середнього бізнесу»; Б.2.1. «Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоція громади»; Б.2.2. «Розвиток міжнародної співпраці». Інші оперативні цілі стратегічного напряму Б залишаються складовою Стратегії та можуть реалізовуватися через місцеві програми, управлінські рішення, партнерські ініціативи, залучення інвестицій або наступні проєктні пропозиції.
Досягнення стратегічного напряму Б забезпечуватиметься реалізацією 6 проєктів і заходів місцевого розвитку на загальну суму 2 469,9 тис. грн.

Таблиця 2.3. Перелік проєктів і заходів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічним напрямом Б. Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано проєкт / програму місцевого розвитку
	Назва проєкту / програми місцевого розвитку
	Період реалізації, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	Б.1.2
	Виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду
	2027
	5

	Б.1.2
	Створення культурно-туристичного простору на базі КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»» (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2028
	1 000

	Б.1.3
	Організація громадських робіт для тимчасової зайнятості населення (Програма зайнятості населення Рогатинської міської територіальної громади)
	2027-2029
	300

	Б.2.1
	Членство в асоціаціях (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	249,9

	Б.2.2
	Співфінансування проєктів (Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	900

	Б.2.2
	Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування, інформаційно-консультативні послуги (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	15



Стратегічний напрям В. Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку 
Метою стратегічного напряму В є підтримання доступності базових соціальних, освітніх, інклюзивних та спортивних послуг через оновлення медичного обладнання, облаштування інклюзивного середовища, забезпечення підвозу здобувачів освіти, проведення ремонтних робіт у закладах освіти та позашкільної освіти, співфінансування заходів реформи НУШ, модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів освіти та модернізацію спортивної інфраструктури.
У межах Плану заходів на 2027–2029 роки реалізація стратегічного напряму В «Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку» забезпечується через проєкти і заходи, віднесені до таких оперативних цілей: В.1.2. «Модернізація медичних закладів»; В.2.1. «Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення»; В.3.1. «Підвищення якості освіти»; В.3.2. «Підвищення ефективності надання освітніх послуг»; В.3.3. «Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці»; В.3.4. «Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи “Нова українська школа”»; В.4.1. «Відродження та пропагування культурної спадщини»; В.4.2. «Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення»; В.5.1. «Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів»; В.5.2. «Проведення спортивних заходів з метою популяризації здорового способу життя». Інші оперативні цілі стратегічного напряму В залишаються складовою Стратегії та можуть реалізовуватися через місцеві програми, поточну діяльність закладів і установ, окремі управлінські рішення або наступні проєктні ініціативи.
Досягнення стратегічного напряму В забезпечуватиметься реалізацією 16 проєктів і заходів місцевого розвитку на загальну суму 26 470,2 тис. грн.

Таблиця 2.4. Перелік проєктів і заходів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічним напрямом В. Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано проєкт / програму місцевого розвитку
	Назва проєкту / програми місцевого розвитку
	Період реалізації, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	В.1.2
	Придбання УЗД-апарата експертного класу для КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» (Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської МТГ на 2025-2027 роки)
	2028
	3 500

	В.2.1
	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану
	2027-2029
	1 500

	В.3.1
	Форум обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини» (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	2027-2029
	45

	В.3.2
	Співфінансування заходів із придбання шкільних автобусів (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028-2029
	4 000

	В.3.3
	Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	2027-2029
	90

	В.3.3
	Фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (дитячий громадський бюджет) (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	1 200

	В.3.4
	Співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	3 000

	В.3.4
	Капітальний ремонт та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з придбанням технологічного обладнання
(Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2028
	8 000

	В.4.1
	Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	120

	В.4.1
	Створення належних умов для участі у військово-патріотичних заходах, конкурсах, змаганнях, квестах та вишколах учнівської молоді та молодіжних організацій, їх матеріально-технічне забезпечення (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	9

	В.4.2
	Поповнення фондів бібліотек громади україномовною літературою, яка формує національну гідність українців (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	2027-2029
	90

	В.4.2
	Матеріально-технічне забезпечення закладів культури: музичні інструменти, звукове обладнання, сценічне освітлення, ноутбуки та сценічні костюми (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	120

	В.4.2
	Проведення основних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів та творчих звітів аматорських колективів (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	120

	В.4.2
	Організація та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів україномовного спрямування (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	2027-2029
	15

	В.5.1
	Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	2027
	4 301,2

	В.5.2
	Організація та проведення масових спортивних заходів громади з нагоди важливих пам’ятних дат, у тому числі придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	360


3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
Впровадження Плану заходів на 2027–2029 роки з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади передбачає загальну потребу фінансових ресурсів в обсязі 137 195,3 тис. грн.
Загальний обсяг коштів бюджету громади у структурі фінансового забезпечення Плану заходів становить 59 177,0 тис. грн, або 43,1%, коштів державного бюджету - 19 621,1 тис. грн, або 14,3%, а обсяг інших джерел фінансування - 58 397,2 тис. грн, або 42,6%. Найбільший обсяг витрат припадає на проєкти комунальної, транспортної, енергетичної, соціальної та освітньої інфраструктури, що потребують поєднання коштів місцевого бюджету та зовнішніх джерел фінансування.

Рисунок 3.1. Фінансові ресурси, необхідні для впровадження Плану заходів у 2027 - 2029 роках, тис. грн
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Рисунок 3.2. Структура фінансових ресурсів, необхідних для впровадження Плану заходів, за джерелами фінансування

Найбільший обсяг фінансових ресурсів зосереджено у стратегічному напрямі А «Підвищення рівня якості життя людей в громаді» - 108 255,2 тис. грн, або 78,9% загального обсягу. На стратегічний напрям Б припадає 2 469,9 тис. грн, або 1,8%, а на стратегічний напрям В - 26 470,2 тис. грн, або 19,3%. Така структура видатків відображає концентрацію ресурсів на комунальних, транспортних, енергетичних, безпекових, освітніх та соціально значущих проєктах громади.
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Рисунок 3.3. Структура та обсяг планових видатків на реалізацію проєктів і заходів місцевого розвитку за стратегічними напрямами

У таблиці 3.1 наведено розподіл планових видатків на реалізацію проєктів і заходів місцевого розвитку за оперативними цілями та роками реалізації Плану заходів на 2027 - 2029 роки.

Таблиця 3.1. Обсяг планових видатків на реалізацію проєктів і заходів місцевого розвитку за оперативними цілями, тис. грн
	Стратегічна ціль і оперативна ціль
	2027-2029
	2027
	2028
	2029

	Стратегічний напрям А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді
	108 255,2
	23 421,3
	61 062,6
	23 771,3

	А.1.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади
	48 535,5
	3 500,0
	31 035,5
	14 000,0

	А.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, каналізаційно-водопровідних мереж
	4 400
	2 400
	1 000
	1 000

	А.1.3. Формування ефективної системи управління побутовими відходами
	2 500
	1 250
	1 250
	

	А.2.4. Розвиток відновлюваної енергетики, енергоефективності, енергонезалежності та стійкості критичної інфраструктури громади
	19 573,6
	7 500
	12 073,6
	

	А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища
	795,9
	265,3
	265,3
	265,3

	А.3.4. Сприяння обороноздатності громади та підтримка сил безпеки і оборони України
	24 000
	8 000
	8 000
	8 000

	А.4.1. Покращення інструментів просторового планування
	1 500
	500
	500
	500

	А.5.2. Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази
	6 932,2
	
	6 932,2
	

	А.5.3. Забезпечення належного рівня кваліфікації та надання послуг працівниками
	6
	2
	2
	2

	А.6.2. Розвиток спільноти та формування громадянського суспільства в громаді
	12
	4
	4
	4

	Стратегічний напрям Б. Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади
	2 469,9
	493,3
	1 488,3
	488,3

	Б.1.2. Розвиток туристичної сфери
	1 005
	5
	1 000
	

	Б.1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу
	300
	100
	100
	100

	Б.2.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоція громади
	249,9
	83,3
	83,3
	83,3

	Б.2.2. Розвиток міжнародної співпраці
	915
	305
	305
	305

	Стратегічний напрям В. Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку
	26 470,2
	10 524,2
	11 723
	4 223

	В.1.2. Модернізація медичних закладів
	3 500
	
	3 500
	

	В.2.1. Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення
	1 500
	500
	500
	500

	В.3.1. Підвищення якості освіти
	45
	15
	15
	15

	В.3.2. Підвищення ефективності надання освітніх послуг
	4 000
	
	2 000
	2 000

	В.3.3. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці
	1 290
	430
	430
	430

	В.3.4. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова українська школа»
	11 000
	5 000
	5 000
	1 000

	В.4.1. Відродження та пропагування культурної спадщини
	129
	43
	43
	43

	В.4.2. Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення
	345
	115
	115
	115

	В.5.1. Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів
	4 301,2
	4 301,2
	
	

	В.5.2. Проведення спортивних заходів з метою популяризації здорового способу життя
	360
	120
	120
	120
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Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів у розрізі проєктів і заходів місцевого розвитку наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів у розрізі проєктів і заходів місцевого розвитку, тис. грн
	№
	Назва проєкту
місцевого розвитку/
Назва програми
місцевого розвитку
	Всього
	Кошти бюджету територіальної громади
	Кошти державного бюджету
	Інші джерела фінансування

	№
	Назва проєкту
місцевого розвитку/
Назва програми
місцевого розвитку
	Всього
	Разом
	2027
	2028
	2029
	Разом
	2027
	2028
	2029
	Разом
	2027
	2028
	2029

	
	Стратегічний напрям А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді
	108255,20
	50 608
	16 296,3
	19 540,4
	14 771,3
	2 250
	1 125
	1 125
	
	55 397,2
	6 000
	40 397,20
	9 000

	1
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій) (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	5 035,5
	503,6
	
	503,6
	
	
	
	
	
	4 531,9
	
	4 531,9
	

	2
	Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	12 000
	1 200
	
	1 200
	
	
	
	
	
	10800
	
	10800
	

	3
	Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади (Програма ЖКГ, 2026-2028)
	10 500
	10 500
	3 500
	3 500
	3 500
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Гнучка муніципальна мобільність
	21 000
	3000
	
	1 500
	 1 500
	
	
	
	
	18 000
	
	9 000
	9 000

	5
	Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Миру в м. Рогатин (виготовлення проєктно-кошторисної документації) (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	400
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Підготовка техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Путятинська, 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
	1 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	7
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізація водопостачання та заходи, пов’язані з поліпшенням питної води (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	3 000
	3 000
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Поширення роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах громади (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2 500
	250
	125
	125
	
	2 250
	1 125
	1 125
	
	
	
	
	

	9
	Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77043, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., село Верхня Липиця, вулиця Центральна, будинок, 25 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	1 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	10
	Реконструкція електромереж Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77030, Україна, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., село Княгиничі, вулиця Р. Шухевича, будинок, 6 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	1 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	11
	Реконструкція електромереж Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	1 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	12
	Реконструкція електромереж Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	1 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	13
	Реконструкція електромереж відділення стаціонарного догляду у с. Данильче шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської МТГ на 2023-2027 роки)
	1 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	

	14
	Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ за адресою: вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська область
	12 073,6
	1 207,4
	
	1 207,4
	
	
	
	
	
	10 866,2
	
	10 866,2
	

	15
	Виготовлення паспортів водних об’єктів (Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	132,9
	132,9
	44,3
	44,3
	44,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам  (Програма природоохоронних  заходів з охорони навколишнього природного середовища Рогатинської  міської  територіальної громади  на 2025-2027 роки)
	363
	363
	121
	121
	121
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення територіальної громади (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	30
	30
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	270
	270
	90
	90
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил безпеки і оборони України (Програма підтримки  підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових  формувань, утворених відповідно до законів  України, що беруть участь у здійсненні заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України)
	24 000
	24 000
	8 000
	8 000
	8 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Розроблення містобудівної документації (Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської МТГ на 2023-2028 роки)
	600
	600
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Здійснення заходів із землеустрою (Програма розвитку земельних відносин на 2026-2029 роки)
	900
	900
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг (коригування) (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2 553,5
	638,4
	
	638,4
	
	
	
	
	
	1 915,1
	
	1 915,1
	

	23
	Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	4 378,7
	1 094,7
	
	1 094,7
	
	
	
	
	
	3 284
	
	3 284
	

	24
	Навчання депутатів на тренінгах, курсах, семінарах та інших формах навчання (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	6
	6
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Підтримка молодіжних клубів, лідерських груп, творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів, соціальних і волонтерських ініціатив молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	12
	12
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стратегічний напрям Б. Конкурентоспроможна економіка як запорука розвитку громади
	2 469,9
	1 803,2
	493,3
	821,6
	488,3
	
	
	
	
	666,7
	
	666,7
	

	26
	Виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Створення культурно-туристичного простору на базі КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»» (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	1 000
	333,3
	
	333,3
	
	
	
	
	
	666,7
	
	666,7
	

	28
	Організація громадських робіт для тимчасової зайнятості населення (Програма зайнятості населення Рогатинської міської територіальної громади)
	300
	300
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Членство в асоціаціях (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	249,9
	249,9
	83,3
	83,3
	83,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Співфінансування проєктів (Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській МТГ на 2026-2028 роки)
	900
	900
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування, інформаційно-консультативні послуги (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	15
	15
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стратегічний напрям В. Соціально орієнтована громада із високим рівнем освітнього, культурного та спортивного розвитку
	26 470,2
	6 765,8
	2 153,1
	3 089,7
	1 523
	17 371,1
	8 371,1
	6 300
	2 700
	2 333,3
	
	2 333,3
	

	32
	Придбання УЗД-апарата експертного класу для КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» (Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської МТГ на 2025-2027 роки)
	3 500
	1 166,7
	
	1 166,7
	
	
	
	
	
	2 333,3
	
	2 333,3
	

	33
	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану
	1 500
	1 500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Форум обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини» (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	45
	45
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Співфінансування заходів із придбання шкільних автобусів (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	4 000
	400
	
	200
	200
	3 600
	
	1 800
	1 800
	
	
	
	

	36
	Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	90
	90
	30
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (дитячий громадський бюджет) (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	1 200
	1 200
	400
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	3 000
	300
	100
	100
	100
	2 700
	900
	900
	900
	
	
	
	

	39
	Капітальний ремонт та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з придбанням технологічного обладнання (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	8 000
	800
	400
	400
	
	7 200
	3 600
	3 600
	
	
	
	
	

	40
	Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	120
	120
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Створення належних умов для участі у військово-патріотичних заходах, конкурсах, змаганнях, квестах та вишколах учнівської молоді та молодіжних організацій, їх матеріально-технічне забезпечення (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	9
	9
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Поповнення фондів бібліотек громади україномовною літературою, яка формує національну гідність українців (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	90
	90
	30
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Матеріально-технічне забезпечення закладів культури: музичні інструменти, звукове обладнання, сценічне освітлення, ноутбуки та сценічні костюми (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	120
	120
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Проведення основних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів та творчих звітів аматорських колективів (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	120
	120
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Організація та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів україномовного спрямування (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	15
	15
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	4 301,2
	430,1
	430,1
	
	
	3 871,1
	3 871,1
	
	
	
	
	
	

	47
	Організація та проведення масових спортивних заходів громади з нагоди важливих пам’ятних дат, у тому числі придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	360
	360
	120
	120
	120
	
	
	
	
	
	
	
	





4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань, проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із збору, обліку, аналізу та узагальнення інформації про стан їх виконання. Результати моніторингу є підставою для висновків щодо необхідності внесення змін, актуалізації Стратегії та коригування механізмів її реалізації.
Система управління реалізацією Стратегії та Плану заходів у Рогатинській міській територіальній громаді має політичний і технічний рівні. Політичний рівень забезпечують міський голова, виконавчий комітет та міська рада, які розглядають звіти про результати моніторингу, приймають рішення щодо актуалізації Стратегії та затверджують необхідні зміни. Технічний рівень забезпечують Моніторинговий комітет із управління впровадженням Стратегії та відповідальні структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради.
З метою координації дій щодо реалізації Стратегії та Плану заходів функціонує Моніторинговий комітет із управління впровадженням Стратегії як постійно діючий консультативно-дорадчий орган. До його складу входять відповідальні за виконання завдань Стратегії, представники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств та установ. Організацію роботи комітету, збір і узагальнення інформації, аналітичний супровід та підготовку звітів забезпечує відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Засідання комітету проводяться не менше двох разів на рік.
Моніторинг реалізації Стратегії здійснюється щорічно на основі аналізу кількісних і якісних індикаторів шляхом порівняння базових, прогнозованих та фактичних значень показників. Звіт про результати моніторингу реалізації Стратегії готує Моніторинговий комітет, а його подання на розгляд міської ради та оприлюднення на офіційному вебсайті забезпечуються у встановленому порядку.
Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження стану виконання визначених індикаторів результативності, фінансового забезпечення проєктів і заходів, дотримання строків реалізації та досягнення проміжних результатів. Звіти за перше півріччя та за рік готує Моніторинговий комітет, а узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради.
Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних проведеного моніторингу. Воно дає змогу визначити ступінь досягнення поставлених цілей, оцінити вплив реалізованих заходів на соціально-економічний розвиток громади, встановити ефективність використаних ресурсів, виявити незаплановані зміни та оцінити сталість досягнутих результатів. Оцінювання може бути внутрішнім або зовнішнім із залученням експертів.
Підсумковий звіт за результатами оцінювання має містити порівняння базових, прогнозованих і фактичних значень показників, аналіз досягнення стратегічних і оперативних цілей, оцінку задоволення потреб різних груп заінтересованих сторін, характеристику незапланованих впливів, висновки щодо ефективності механізмів реалізації та рекомендації для подальших управлінських рішень і можливих коригувань.
Для стратегічного рівня моніторингу в громаді застосовується окрема система стратегічних показників, затверджена у документі «Система стратегічних показників для моніторингу реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади». Для рівня Плану заходів використовуються індикатори результативності, визначені для відповідних проєктів і заходів місцевого розвитку.
Моніторинг екологічних наслідків реалізації проєктів і програм здійснюється відповідно до заходів та індикаторів, визначених у розділі 9 Звіту про стратегічну екологічну оцінку.


Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2027 - 2029 роки з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади
	№
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт
	Завдання Стратегії
	Назва проєкту місцевого розвитку*
	Період реалізації проєкту місцевого розвитку
	Виконавець (у разі визначення)
	Індикатори (показники) результативності

	1
	А.1.1
	А.1.1.4. Створення нових об’єктів благоустрою
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій) (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2028
	КП «Благоустрій-Р»
	Створено/реконструйовано 1 міський сквер

	2
	А.1.1
	А.1.1.5. Оновлення парку комунальної техніки
	Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	КП «Благоустрій-Р»
	 Придбано не менше 1 од. спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності.

	3
	А.1.1
	А.1.1.1. Будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон
	Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади (Програма ЖКГ, 2026-2028)
	2027-2029
	КП «Благоустрій-Р»
	Щороку - використано не менше 1 400 т щебеню; очищено канави не менше ніж у 6 населених пунктах; встановлено/замінено не менше 20 дорожніх знаків; відремонтовано не менше 2 містків; закуплено 250 т піску та 50 т солі.


	4
	А.1.1
	А.1.1.7. Комплексний розвиток громадського транспорту та транспортної мобільності громади
	Гнучка муніципальна мобільність
	2028–2029
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; визначений оператор громадського транспорту
	Розроблено 1 комплексну модель транспортної мобільності громади; придбано та введено в експлуатацію 4 безбар’єрні автобуси; впроваджено 1 систему GPS-моніторингу та диспетчеризації; запроваджено онлайн-розклад і безготівкову оплату проїзду; оновлено внутрішні та міжмуніципальні маршрути

	5
	А.1.2
	А.1.2.4. Реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги
	Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Миру в м. Рогатин (виготовлення проєктно-кошторисної документації) (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	2027
	ДП «Рогатин-Водоканал»
	Виготовлено 1 комплект ПКД на реконструкцію КНС; отримано 1 експертний звіт.

	6
	А.1.2
	А.1.2.5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною фізично та морально зношеного обладнання
	Підготовка техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Путятинська, 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
	2027
	ДП «Рогатин-Водоканал» 
	Підготовлено 1 техніко-економічне обґрунтування реконструкції очисних споруд; сформовано 1 пакет технічних рішень.

	7
	А.1.2
	А.1.2.3. Реконструкція існуючих водопровідно-каналізаційних мереж
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізація водопостачання та заходи, пов’язані з поліпшенням питної води (Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради; ДП «Рогатин-Водоканал»; виконавчий комітет
	Щороку - замінено/відремонтовано не менше 2 ділянок водопровідних та каналізаційних мереж; замінено не менше 1 гідрант; промито та дезінфіковано 2 резервуари чистої води; відновлено не менше 3 каналізаційних колодязів; модернізовано не менше 1 одиницю насосного обладнання або 1 насосну станцію.

	8
	А.1.3
	А.1.3.1. Запровадження системи роздільного збирання побутових відходів
	Поширення роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах громади (Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки)
	2027-2028
	КП «Рогатинське будинкоуправління»
	Щороку - придбано і встановлено не менше 30 контейнерів для роздільного збору побутових відходів.


	9
	А.2.4
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77043, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., село Верхня Липиця, вулиця Центральна, будинок, 25 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	Відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію

	10
	А.2.4
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Реконструкція електромереж Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77030, Україна, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., село Княгиничі, вулиця Р. Шухевича, будинок, 6 (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	Відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію

	11
	А.2.4
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Реконструкція електромереж Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	Відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію.

	12
	А.2.4
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Реконструкція електромереж Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма  розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки)
	2027
	Відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію.

	13
	А.2.4
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення
	Реконструкція електромереж відділення стаціонарного догляду у с. Данильче шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції (Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської МТГ на 2023-2027 роки)
	2027
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію.

	14
	А.2.4
	А.2.4.2. Підготовка, супровід та залучення ресурсів для реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики та енергетичної автономності, зокрема шляхом розроблення, оновлення та супроводу техніко-економічних обґрунтувань, проєктно-кошторисної документації, а також залучення грантових, інвестиційних та інших ресурсів.
	Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ за адресою: вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська область
	2028-2029
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»
	2028 - виконано підготовчі роботи до реалізації проєкту. 2029 - збудовано 1 сонячну електростанцію.

	15
	А.3.1
	А.3.1.5. Очистка водойм та джерел води.
	Виготовлення паспортів водних об’єктів (Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ власності
	Щороку - виготовлено по 1 паспорту водного об’єкта.

	16
	А.3.1
	А.3.1.2. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану в громаді
	Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам  (Програма природоохоронних  заходів з охорони навколишнього природного середовища Рогатинської  міської  територіальної громади  на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи
	Щороку - проведено заходи з локалізації інвазійних видів не менше ніж на 5 локаціях; охоплено не менше 3 га території.

	17
	А.3.1
	А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення територіальної громади (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	2027-2029
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи
	Щороку - виготовлено та встановлено не менше 3 охоронних знаків/аншлагів.

	18
	А.3.1
	А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення (Програма збереження, відтворення та належного утримання об´єктів заповідного фонду на території  Рогатинської  міської територіальної  громади  )
	2027-2029
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи
	Щороку - проведено не менше 2 природоохоронних заходів; охоплено не менше 2 об’єктів ПЗФ.

	19
	А.3.4
	А.3.4.1. Забезпечення в межах повноважень громади організаційної, матеріально-технічної та гуманітарної підтримки підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки і оборони України, а також військовослужбовців з громади
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил безпеки і оборони України (Програма підтримки  підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України,
правоохоронних органів та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів 
України, що беруть участь у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
російської федерації проти України)
	2027-2029
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	Щороку - забезпечено не менше 10 передач матеріально-технічних засобів за офіційними запитами.

	20
	А.4.1
	
А.4.1.2. Розробка нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації
	Розроблення містобудівної документації (Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської МТГ на 2023-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ містобудування та архітектури
	Щороку - розроблено не менше 1 комплекту містобудівної документації.

	21
	А.4.1
	А.4.1.2. Розробка нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації
	Здійснення заходів із землеустрою (Програма розвитку земельних відносин на 2026-2029 роки)
	2027-2029
	Відділ земельних ресурсів
	Щороку - розроблено не менше 3 комплектів землевпорядної документації.

	22
	А.5.2
	А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернень та належними умовами для роботи працівників
	Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг (коригування) (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	Капітально відремонтовано 1 приміщення ЦНАП; облаштовано 1 функціональну зону обслуговування суб’єктів звернень.

	23
	А.5.2
	А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернень та належними умовами для роботи працівників
	Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг (Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
	Капітально відремонтовано 1 фасад будівлі ЦНАП; благоустроєно 1 прилеглу територію. 

	24
	А.5.3
	А.5.3.1. Проведення навчань задля підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів ради
	Навчання депутатів на тренінгах, курсах, семінарах та інших формах навчання (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради; депутатський корпус; організатори навчальних заходів
	Щороку - проведено не менше 1 навчального заходу з охопленням не менше 20 учасників.

	25
	А.6.2
	А.6.2.2. Активізація молоді та формування основних напрямів молодіжної політики
	Підтримка молодіжних клубів, лідерських груп, творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів, соціальних і волонтерських ініціатив молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ освіти; служба у справах дітей; молодіжні ініціативи та заклади культури
	Щороку - підтримано не менше 2 молодіжних/волонтерських ініціатив та проведено не менше 2 творчих або соціальних заходів

	26
	Б.1.2
	Б.1.2.1. Формування іміджу Рогатинської громади як відкритої та привабливої для туристів
	Виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду
	2027
	Відділ культури; відділ супроводу стратегії розвитку громади; відділ інформації
	Виготовлено 1 промоційний відеоролик про громаду.

	27
	Б.1.2
	Б.1.2.2. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури та навігації
	Створення культурно-туристичного простору на базі КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»» (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2028
	КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»»; відділ культури; партнери у сфері туризму та культури
	Створено 1 культурно-туристичний простір; облаштовано 1 експозиційну/інтерактивну зону музею.

	28
	Б.1.3
	Б.1.3.2. залучення підприємницького сектору до цільових та міжнародних програм та проєктів
	Організація громадських робіт для тимчасової зайнятості населення (Програма зайнятості населення Рогатинської міської територіальної громади)
	2027-2029
	Рогатинська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості; комунальні підприємства; старостинські округи; установи та організації громади
	Щороку — створено не менше 10 тимчасових робочих місць у межах громадських робіт.


	29
	Б.2.1
	Б.2.1.3. Залучення інвестицій в громаду через проєкти та конкурси Асоціацій та інших організацій

	Членство в асоціаціях (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	Виконавчий комітет Рогатинської міської ради; профільні асоціації органів місцевого самоврядування; виконавчий комітет
	Забезпечено активну співпрацю з профільними асоціаціями органів місцевого самоврядування через участь у заходах та реалізацію спільних ініціатив (не менше 2 активностей щорічно).

	30
	Б.2.2
	Б.2.2.2. Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах
	Співфінансування проєктів (Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи та комунальні установи; донори й партнери
	Щороку — забезпечено співфінансування не менше 1 проєкту.


	31
	Б.2.2
	Б.2.2.2. Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах
	Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування, інформаційно-консультативні послуги (Програма місцевого самоврядування, 2026-2028)
	2027-2029
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи; консультанти; донори та партнери
	Щороку — підготовлено та подано не менше 3 проєктних заявок на конкурси і програми.


	32
	В.1.2
	В.1.2.1. Забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів
	Придбання УЗД-апарата експертного класу для КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» (Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської МТГ на 2025-2027 роки)
	2028
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»; відповідальні структурні підрозділи; постачальник обладнання
	Придбано 1 УЗД-апарат експертного класу; введено в експлуатацію 1 одиницю медичного обладнання.

	33
	В.2.1
	В.2.1.6. Реалізація проєктів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам
	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану
	2027-2029
	 Відділ соціальної роботи
	Щороку — надано підтримку не менше 100 отримувачам із числа ВПО та/або евакуйованих осіб.


	34
	В.3.1
	В.3.1.2. Стимулювання: мотивації до навчання учнів, мотивації до професійного та кар’єрного розвитку педагогічних працівників, мотивація зацікавленості батьків у здобутті дітьми якісної освіти.
	Форум обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини» (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи та партнери
	Щороку — проведено 1 форум обдарованої молоді; відзначено не менше 30 учасників.


	35
	В.3.2
	В.3.2.2. Створення системи підвозу учнів та педагогічних працівників
	Співфінансування заходів із придбання шкільних автобусів (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2028-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; партнери та органи влади, що реалізують програми підтримки
	Щороку — забезпечено співфінансування придбання 1 шкільного автобуса.


	36
	В.3.3
	В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти
	Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді (Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи; громадські організації
	Щороку — підтримано не менше 3 творчих ініціатив; охоплено не менше 100 дітей та молоді.


	37
	В.3.3
	В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти
	Фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (дитячий громадський бюджет) (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжна рада; ініціативні групи дітей та молоді
	Щороку — профінансовано не менше 10 проєктів дитячого громадського бюджету.


	38
	В.3.4
	В.3.4.1. забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, сучасним обладнанням, оновленими навчальними кабінетами, STEM-лабораторіями, сучасними навчальними просторами та цифровими засобами навчання в межах впровадження реформи «Нова українська школа»
	Співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади загальної середньої освіти; партнери та органи влади, що реалізують програму НУШ
	Щороку — забезпечено співфінансування заходів НУШ не менше у 3 закладах освіти; придбано/оновлено не менше 1 комплекту засобів навчання.


	39
	В.3.4
	В.3.4.3. забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Капітальний ремонт та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з придбанням технологічного обладнання
	2027-2028
	Відділ освіти; заклади освіти; проєктна та підрядні організації
	Виготовлено 2 комплекти ПКД; отримано 2 позитивних експертних звіти; 
модернізовано 2 їдальні (харчоблоки); 
встановлено технологічне обладнання відповідно до проєкту

	40
	В.4.1
	В.4.1.1. Організація національно-патріотичного виховання дітей та молоді
	Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжні організації; партнери у сфері національно-патріотичного виховання
	Щороку -проведено не менше 2 військово-патріотичних заходів із охопленням не менше 50 учасників.

	41
	В.4.1
	В.4.1.2. Сприяння діяльності Рогатинського Пласту
	Створення належних умов для участі у військово-патріотичних заходах, конкурсах, змаганнях, квестах та вишколах учнівської молоді та молодіжних організацій, їх матеріально-технічне забезпечення (Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжні організації; партнери у сфері національно-патріотичного виховання
	Щороку -забезпечено участь не менше 3 команд/груп у військово-патріотичних заходах та придбано 1 комплект матеріалів і інвентарю

	42
	В.4.2
	В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

	Поповнення фондів бібліотек громади україномовною літературою, яка формує національну гідність українців (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	2027-2029
	Відділ культури; бібліотеки громади; постачальники книжкової продукції
	Щороку — поповнено бібліотечні фонди не менше ніж 60 примірниками україномовної літератури.


	43
	В.4.2
	В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
	Матеріально-технічне забезпечення закладів культури: музичні інструменти, звукове обладнання, сценічне освітлення, ноутбуки та сценічні костюми (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	Відділ культури; клубні заклади, бібліотеки, мистецькі колективи громади; постачальники обладнання
	Щороку — придбано не менше 3 од. обладнання, інструментів, костюмів або техніки для закладів культури.


	44
	В.4.2
	В.4.2.2. Проведення культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок тощо
	Проведення основних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів та творчих звітів аматорських колективів (Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	Відділ культури; клубні та мистецькі заклади; аматорські колективи; партнери та спонсори
	Щороку — проведено не менше 5 культурно-мистецьких заходів; забезпечено участь не менше 10 аматорських колективів/виконавців.


	45
	В.4.2
	В.4.2.2. Проведення культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок тощо
	Організація та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів україномовного спрямування (Програма функціонування української мови, 2026-2028)
	2027-2029
	Відділ культури; відділ освіти; заклади освіти; молодіжні ініціативи; журі та партнери
	Щороку — проведено 1 конкурс тематичних відеороликів і 1 флешмоб; створено не менше 10 конкурсних/медійних робіт.


	46
	В.5.1
	В.5.1.2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту

	Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	2027
	Відділ освіти
	Реконструйовано 1 стрілецький тир; введено в експлуатацію 1 спортивний об’єкт.

	47
	В.5.2
	В.5.2.1. Проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів

	Організація та проведення масових спортивних заходів громади з нагоди важливих пам’ятних дат, у тому числі придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки)
	2027-2029
	Відділ культури; заклади освіти; спортивні клуби та громадські організації
	Щороку — проведено не менше 8 масових спортивних заходів; охоплено не менше 300 учасників.



Таблиця 4.2. Перелік програм місцевого розвитку Плану заходів на 2027 - 2029 роки з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади
	№
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма
	Назва програми місцевого розвитку
	Період реалізації програми місцевого розвитку
	Відповідальний за виконання / Виконавець (в разі визначення)
	Індикатори (показники) результативності

	1
	А.1.1
	Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки
- Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій)
- Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності
	2027-2029
	КП «Благоустрій-Р»; підрядні організації; постачальники техніки
	- Створено/реконструйовано 1 міський сквер.
-  Придбано не менше 1 од. спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності.

	2
	А.1.1
	Програма ЖКГ, 2026-2028
- Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади
	2027-2029
	КП «Благоустрій-Р»
	- Щороку використано не менше 1 400 т щебеню; очищено канави не менше ніж у 6 населених пунктах; встановлено/замінено не менше 20 дорожніх знаків; відремонтовано не менше 2 містків; закуплено 250 т піску та 50 т солі.

	3
	А.1.2
	Програма «Питна вода» на 2026-2028 роки
- Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Миру в м. Рогатин (виготовлення проєктно-кошторисної документації)
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізація водопостачання та заходи, пов’язані з поліпшенням питної води
	2027-2029
	ДП «Рогатин-Водоканал»; виконавчий комітет; проєктна організація; експертна установа
	- Виготовлено 1 комплект ПКД на реконструкцію КНС; отримано 1 експертний звіт.
- Щороку замінено/відремонтовано не менше 2 ділянок водопровідних та каналізаційних мереж; замінено не менше 1 гідрант; промито та дезінфіковано 2 резервуари чистої води; відновлено не менше 3 каналізаційних колодязів; модернізовано не менше 1 одиницю насосного обладнання або 1 насосну станцію.

	4
	А.1.2
	Підготовка ТЕО реконструкції очисних споруд
- Підготовка техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Путятинська, 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
	2027
	ДП «Рогатин-Водоканал»; проєктна/консалтингова організація; потенційні донори/партнери
	- Підготовлено 1 техніко-економічне обґрунтування реконструкції очисних споруд; сформовано 1 пакет технічних рішень.

	5
	А.1.3
	Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки
- Поширення роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах громади

- Розроблення та затвердження місцевого плану управління відходами
	

2027-2028


протягом року після затвердження регіонального плану управління відходами
	

КП «Рогатинське будинкоуправління»

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи із залученням КП та робочої групи
	

- Щороку придбано і встановлено не менше 30 контейнерів для роздільного збору побутових відходів.
- Затверджено один місцевий план управління відходами.

	6
	А.2.4
	Програма розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
- Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції
- Реконструкція електромереж Княгиницького ліцею шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції
- Реконструкція електромереж Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції
- Реконструкція електромереж Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції
	2027
	Відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади; Верхньолипицький ліцей; Княгиницький ліцей; Рогатинський ЗДО №2 «Дзвіночок»; Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців
	- Встановлено 4 гібридні сонячні електростанції.

	7
	А.2.4
	Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської МТГ на 2023-2027 роки
- Реконструкція електромереж відділення стаціонарного догляду у с. Данильче шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції
	2027
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; відділення стаціонарного догляду у с. Данильче
	- Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію.

	8
	А.2.4
	Інвестиційний проєкт будівництва сонячної електростанції на території Рогатинської ЦРЛ
- Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ за адресою: вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська область
	2028-2029
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»; проєктна організація; підрядні організації; донори/партнери
	- 2028 - виконано підготовчі роботи до реалізації проєкту. - 2029 - збудовано 1 сонячну електростанцію.

	9
	А.3.1
	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки
- Виготовлення паспортів водних об’єктів
	2027-2029
	Відділ власності
	- Щороку виготовлено по 1 паспорту водного об’єкта.

	10
	А.3.1
	Програма природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
- Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
	2027-2029
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи
	- Щороку проведено заходи з локалізації інвазійних видів не менше ніж на 5 локаціях; охоплено не менше 3 га території.

	11
	А.3.1
	Програма збереження, відтворення та належного утримання об’єктів заповідного фонду на території Рогатинської міської територіальної громади
- Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення територіальної громади
- Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення
	2027-2029
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи
	- Щороку виготовлено та встановлено не менше 3 охоронних знаків/аншлагів.
- Щороку проведено не менше 2 природоохоронних заходів; охоплено не менше 2 об’єктів ПЗФ.

	12
	А.3.4
	Програма підтримки сил безпеки і оборони
- Матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил безпеки і оборони України
	2027-2029
	Виконавчий комітет рогатинської міської ради
	- Щороку забезпечено не менше 10 передач матеріально-технічних засобів за офіційними запитами.

	13
	А.4.1
	Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської МТГ на 2023-2028 роки
- Розроблення містобудівної документації
	2027-2029
	Відділ містобудування та архітектури
	- Щороку розроблено не менше 1 комплекту містобудівної документації.

	14
	А.4.1
	Програма розвитку земельних відносин на 2026-2029 роки
- Здійснення заходів із землеустрою
	2027-2029
	Відділ земельних ресурсів
	- Щороку розроблено не менше 3 комплектів землевпорядної документації.

	15
	А.5.2
	Програма розвитку місцевого самоврядування Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки
- Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг (коригування)
- Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг
	2028
	Центр надання адміністративних послуг; виконавчий комітет; підрядні організації
	- Капітально відремонтовано 1 приміщення ЦНАП; облаштовано 1 функціональну зону обслуговування суб’єктів звернень.
- Капітально відремонтовано 1 фасад будівлі ЦНАП; благоустроєно 1 прилеглу територію.

	16
	А.5.3
	Програма місцевого самоврядування, 2026-2028
- Навчання депутатів на тренінгах, курсах, семінарах та інших формах навчання
	2027-2029
	Рогатинська міська рада; депутатський корпус; організатори навчальних заходів
	- Щороку проведено не менше 1 навчального заходу з охопленням не менше 20 учасників.

	17
	А.6.2
	Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки
- Підтримка молодіжних клубів, лідерських груп, творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів, соціальних і волонтерських ініціатив молоді
	2027-2029
	Відділ освіти; служба у справах дітей; молодіжні ініціативи та заклади культури
	- Щороку підтримано не менше 2 молодіжних/волонтерських ініціатив та проведено не менше 2 творчих або соціальних заходів.

	18
	Б.1.2
	Заходи з промоції громади
- Виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду
	2027
	Відділ культури; відділ супроводу стратегії розвитку громади; відділ інформації
	- Виготовлено 1 промоційний відеоролик про громаду.

	19
	Б.1.2
	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки
- Створення культурно-туристичного простору на базі КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»»
	2028
	КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»»; відділ культури; партнери у сфері туризму та культури
	- Створено 1 культурно-туристичний простір; облаштовано 1 експозиційну/інтерактивну зону музею.

	20
	Б.1.3
	Програма зайнятості населення Рогатинської міської територіальної громади
- Організація громадських робіт для тимчасової зайнятості населення
	2027-2029
	Рогатинська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості; комунальні підприємства; старостинські округи; установи та організації громади
	- Щороку створено не менше 10 тимчасових робочих місць у межах громадських робіт.

	21
	Б.2.1
	Програма місцевого самоврядування, 2026-2028
- Членство в асоціаціях
	2027-2029
	Профільні асоціації органів місцевого самоврядування; виконавчий комітет
	- Забезпечено активну співпрацю з профільними асоціаціями органів місцевого самоврядування через участь у заходах та реалізацію спільних ініціатив (не менше 2 активностей щорічно).

	22
	Б.2.2
	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській МТГ на 2026-2028 роки
- Співфінансування проєктів
	2027-2029
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи та комунальні установи; донори й партнери
	- Щороку забезпечено співфінансування не менше 1 проєкту.

	23
	Б.2.2
	Програма місцевого самоврядування, 2026-2028
- Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування, інформаційно-консультативні послуги
	2027-2029
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи; консультанти; донори та партнери
	- Щороку підготовлено та подано не менше 3 проєктних заявок на конкурси і програми.

	24
	В.1.2
	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської МТГ на 2025-2027 роки
- Придбання УЗД-апарата експертного класу для КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»
	2028
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»; відповідальні структурні підрозділи; постачальник обладнання
	- Придбано 1 УЗД-апарат експертного класу; введено в експлуатацію 1 одиницю медичного обладнання.

	25
	В.2.1
	Заходи з підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб
- Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану
	2027-2029
	Відділ соціальної роботи
	- Щороку надано підтримку не менше 100 отримувачам із числа ВПО та/або евакуйованих осіб.

	26
	В.3.1
	Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028
- Форум обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини»
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи та партнери
	- Щороку проведено 1 форум обдарованої молоді; відзначено не менше 30 учасників.

	27
	В.3.2
	Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки
- Співфінансування заходів із придбання шкільних автобусів
	2028-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; партнери та органи влади, що реалізують програми підтримки
	- Щороку забезпечено співфінансування придбання 1 шкільного автобуса.

	28
	В.3.3
	Програма підтримки дітей та молоді, 2026-2028
- Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи; громадські організації
	- Щороку підтримано не менше 3 творчих ініціатив; охоплено не менше 100 дітей та молоді.

	29
	В.3.3
	Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки
- Фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (дитячий громадський бюджет)
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжна рада; ініціативні групи дітей та молоді
	- Щороку профінансовано не менше 10 проєктів дитячого громадського бюджету.

	30
	В.3.4
	Програма розвитку освіти Рогатинської МТГ на 2026-2028 роки
- Співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»


- Капітальний ремонт та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з придбанням технологічного обладнання
	
2027-2029



2027-2028
	Відділ освіти; заклади загальної середньої освіти; партнери та органи влади, що реалізують програму НУШ

Відділ освіти; заклади освіти; проєктні та підрядні організації
	- Щороку забезпечено співфінансування заходів НУШ не менше у 3 закладах освіти; придбано/оновлено не менше 1 комплекту засобів навчання.
Виготовлено 2 комплекти ПКД; отримано 2 позитивних експертних звіти; 
модернізовано 2 їдальні (харчоблоки); 
встановлено технологічне обладнання відповідно до проєкту

	31
	В.4.1
	Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2026-2028 роки
- Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді
- Створення належних умов для участі у військово-патріотичних заходах, конкурсах, змаганнях, квестах та вишколах учнівської молоді та молодіжних організацій, їх матеріально-технічне забезпечення
	2027-2029
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжні організації; партнери у сфері національно-патріотичного виховання
	- Щороку проведено не менше 2 військово-патріотичних заходів із охопленням не менше 50 учасників.
- Щороку забезпечено участь не менше 3 команд/груп у військово-патріотичних заходах та придбано 1 комплект матеріалів і інвентарю.

	32
	В.4.2
	Програма функціонування української мови, 2026-2028
- Поповнення фондів бібліотек громади україномовною літературою, яка формує національну гідність українців
	2027-2029
	Відділ культури; бібліотеки громади; постачальники книжкової продукції
	- Щороку поповнено бібліотечні фонди не менше ніж 60 примірниками україномовної літератури.

	33
	В.4.2
	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки
- Матеріально-технічне забезпечення закладів культури: музичні інструменти, звукове обладнання, сценічне освітлення, ноутбуки та сценічні костюми
- Проведення основних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів та творчих звітів аматорських колективів
	2027-2029
	Відділ культури; клубні та мистецькі заклади; бібліотеки; аматорські колективи; партнери та спонсори; постачальники обладнання
	- Щороку придбано не менше 3 од. обладнання, інструментів, костюмів або техніки для закладів культури.
- Щороку проведено не менше 5 культурно-мистецьких заходів; забезпечено участь не менше 10 аматорських колективів/виконавців.

	34
	В.4.2
	Програма функціонування української мови, 2026-2028
- Організація та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів україномовного спрямування
	2027-2029
	Відділ культури; відділ освіти; заклади освіти; молодіжні ініціативи; журі та партнери
	- Щороку проведено 1 конкурс тематичних відеороликів і 1 флешмоб; створено не менше 10 конкурсних/медійних робіт.

	35
	В.5.1
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки
- Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву
	2027
	Відділ освіти
	- Реконструйовано 1 стрілецький тир; введено в експлуатацію 1 спортивний об’єкт.

	36
	В.5.2
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки
- Організація та проведення масових спортивних заходів громади з нагоди важливих пам’ятних дат, у тому числі придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики
	2027-2029
	Відділ культури; заклади освіти; спортивні клуби та громадські організації
	- Щороку проведено не менше 8 масових спортивних заходів; охоплено не менше 300 учасників.



Заходи, строк реалізації яких виходить за межі строку дії відповідної місцевої програми, виконуються після продовження строку дії такої програми або затвердження її нової редакції.
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5. ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.1.4. Створення нових об’єктів благоустрою

	Назва проєкту:
	Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій)

	Цілі проєкту:
	Покращення якості громадського простору, благоустрою та рекреаційної інфраструктури центральної частини м. Рогатина.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	5000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт спрямований на створення та оновлення міського скверу по вул. Галицькій як якісного, безпечного і впорядкованого громадського простору. Реалізація передбачає благоустрій території, озеленення, встановлення малих архітектурних форм, елементів відпочинку та покращення візуальної привабливості центральної частини міста.

	Очікувані результати:
	Облаштовано впорядкований міський сквер.
Покращено умови для відпочинку мешканців та гостей громади.
Підвищено привабливість центральної частини м. Рогатина.
Створено/реконструйовано 1 міський сквер

	Ключові заходи проєкту:
	Розроблення та уточнення концепції благоустрою.
Підготовка кошторисних рішень і закупівель.
Виконання робіт з благоустрою, озеленення та встановлення елементів облаштування.
Введення об’єкта в експлуатацію та висвітлення результатів реалізації.

	Період здійснення:
	2028 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 5 035,5
2029 — –
Разом — 5 035,5

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 503,6 тис. грн; інші джерела фінансування – 4 531,9 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КП «Благоустрій-Р»; підрядні організації.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.1.5. Оновлення парку комунальної техніки

	Назва проєкту:
	Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності

	Цілі проєкту:
	Посилення спроможності громади щодо утримання, ремонту та сезонного обслуговування вулиць і доріг комунальної власності.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	10000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає придбання спеціалізованої дорожньо-комунальної техніки для виконання робіт з експлуатаційного утримання вулиць і доріг, прибирання, зимового утримання та дрібних відновлювальних робіт. Його реалізація дозволить скоротити залежність громади від залучення сторонніх підрядників і підвищити оперативність реагування.

	Очікувані результати:
	Оновлено парк комунальної техніки.
Підвищено якість і швидкість дорожньо-комунальних робіт.
Зменшено ризики перебоїв у сезонному утриманні доріг.
Придбано не менше 1 од. спеціалізованої техніки для обслуговування доріг комунальної власності.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення технічних характеристик необхідної техніки.
Підготовка документації та проведення закупівлі.
Поставка і введення техніки в експлуатацію.
Навчання персоналу та організація належного технічного обслуговування.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 12 000,0
2029 — –
Разом — 12 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 1 200,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 10 800,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КП «Благоустрій-Р»; постачальники техніки.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.1.1. Будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон

	Назва проєкту:
	Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади

	Цілі проєкту:
	Забезпечення належного стану дорожньої мережі та безпечного пересування в межах громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	20 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює комплекс робіт із системного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах громади. Він включає поточне утримання, ліквідацію дрібних пошкоджень, сезонне очищення, зимове утримання та інші роботи, що забезпечують проїзність і безпечність дорожньої інфраструктури.

	Очікувані результати:
	Забезпечено належне експлуатаційне утримання вулиць і доріг.
Покращено безпеку дорожнього руху та доступність населених пунктів.
Зменшено обсяг аварійних та критичних пошкоджень дорожнього покриття.
Щороку - використано не менше 1 400 т щебеню; очищено канави не менше ніж у 6 населених пунктах; встановлено/замінено не менше 20 дорожніх знаків; відремонтовано не менше 2 містків; закуплено 250 т піску та 50 т солі.

	Ключові заходи проєкту:
	Формування переліку вулиць та обсягів робіт.
Закупівля матеріалів і послуг, залучення техніки та персоналу.
Виконання сезонних і поточних робіт з утримання.
Моніторинг стану дорожньої мережі та коригування плану робіт.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 3 500,0
2028 — 3 500,0
2029 — 3 500,0
Разом — 10 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 10 500,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КП «Благоустрій-Р»; старостинські округи; підрядні організації.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №4
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.1.7. Комплексний розвиток громадського транспорту та транспортної мобільності громади.

	Назва проєкту:
	Гнучка муніципальна мобільність

	Цілі проєкту:
	Створення доступної та керованої системи громадського транспорту, забезпечення регулярного сполучення між населеними пунктами громади й адміністративним центром, покращення доступу мешканців до робочих місць та основних послуг.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	20 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає аналіз пасажиропотоків, оптимізацію приміських автобусних маршрутів загального користування та міжмуніципального сполучення, визначення моделі оператора, придбання 4 безбар’єрних автобусів, запровадження GPS-моніторингу, диспетчеризації, онлайн-розкладу та безготівкової оплати проїзду.

	Очікувані результати:
	1. Розроблено модель транспортної мобільності громади. 2. Придбано та введено в експлуатацію 4 безбар’єрні автобуси. 3. Оновлено маршрутну мережу. 4. Запроваджено GPS-моніторинг, онлайн-розклад і безготівкову оплату. 5. Збільшено кількість населених пунктів, охоплених регулярним автобусним сполученням.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Аналіз пасажиропотоків і транспортних потреб мешканців. 2. Розроблення моделі транспортної мобільності та маршрутної мережі. 3. Визначення організаційної і фінансової моделі оператора. 4. Залучення зовнішнього фінансування. 5. Придбання 4 автобусів. 6. Запровадження GPS-моніторингу, диспетчеризації, онлайн-розкладу та безготівкової оплати. 7. Запуск і моніторинг перевезень.

	Період здійснення:
	2028-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 
2028 — 10 500
2029 — 10 500
Разом — 21 000

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 3 000 тис. грн. Інші джерела фінансування – 18 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рогатинська міська рада та її виконавчі органи; визначений оператор пасажирських перевезень; суміжні територіальні громади; донорські організації; постачальники транспортних засобів та інформаційних систем.

	Інше:
	Інвестиційна частина проєкту реалізується за умови залучення зовнішнього фінансування та прийняття міською радою рішення про співфінансування. До закупівлі автобусів мають бути визначені маршрутна мережа, модель оператора та джерела покриття експлуатаційних витрат. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки та безбар’єрності.





ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.2.4. Реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги

	Назва проєкту:
	Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Миру в м. Рогатин (виготовлення проєктно-кошторисної документації)

	Цілі проєкту:
	Підготовка проєктної документації для подальшої реконструкції КНС та підвищення надійності системи водовідведення.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	1000  осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції каналізаційної насосної станції по вул. Миру. Підготовка ПКД є необхідною умовою для подальшої модернізації об’єкта, зниження аварійності, енерговитрат і забезпечення стабільної роботи системи водовідведення.

	Очікувані результати:
	Виготовлено ПКД на реконструкцію КНС.
Сформовано підставу для залучення фінансування на будівельно-монтажні роботи.
Підвищено готовність громади до модернізації критичної інфраструктури.
Виготовлено 1 комплект ПКД на реконструкцію КНС; отримано 1 експертний звіт.

	Ключові заходи проєкту:
	Збір вихідних даних та технічних умов.
Обстеження об’єкта і розроблення проєктних рішень.
Складання кошторисної документації.
Проведення експертизи та затвердження ПКД.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 400,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 400,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 400,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДП «Рогатин-Водоканал»; проєктна організація; експертна установа.

	Інше:
	Під час підготовки ТЕО, ПКД і виконання робіт врахувати Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод», ДБН В.2.5-75:2013, ДБН Б.2.2-12:2019, державні санітарні правила, режими водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №6
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.2.5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною фізично та морально зношеного обладнання

	Назва проєкту:
	Підготовка техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Путятинська, 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

	Цілі проєкту:
	Підготовка технічної та економічної основи для подальшої реконструкції очисних споруд міста Рогатина.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	8 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає підготовку техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд по вул. Путятинській, 1 у м. Рогатині. ТЕО має визначити технічні рішення, етапність реалізації, орієнтовну вартість робіт, вимоги до оновлення обладнання та можливі моделі фінансування проєкту.

	Очікувані результати:
	Підготовлено ТЕО реконструкції очисних споруд.
Сформовано обґрунтовані технічні рішення для модернізації об’єкта.
Підвищено готовність громади до залучення фінансування на наступний етап реалізації.
Підготовлено 1 техніко-економічне обґрунтування реконструкції очисних споруд; сформовано 1 пакет технічних рішень.

	Ключові заходи проєкту:
	Збір вихідних даних і технічних умов.
Проведення обстеження об’єкта.
Розроблення техніко-економічного обґрунтування.
Погодження результатів та підготовка технічного завдання на наступні стадії проєктування.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 000,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 000,0

	Джерела фінансування:
	Інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДП «Рогатин-Водоканал»; проєктна/консалтингова організація; потенційні донори/партнери.

	Інше:
	Під час підготовки ТЕО, ПКД і виконання робіт врахувати Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод», ДБН В.2.5-75:2013, ДБН Б.2.2-12:2019, державні санітарні правила, режими водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.2.3. Реконструкція існуючих водопровідно-каналізаційних мереж

	Назва проєкту:
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізація водопостачання та заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

	Цілі проєкту:
	Забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання і водовідведення, скорочення технологічних втрат, покращення якості питної води та технічного стану інфраструктури.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	5000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт поєднує щорічні заходи з утримання та ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, оптимізації режимів подачі води, модернізації окремих елементів водопровідних і каналізаційних мереж, а також виконання заходів для поліпшення якості питної води.

	Очікувані результати:
	Забезпечено стабільне функціонування систем водопостачання та водовідведення.
Покращено якість питної води та технічний стан інфраструктури.
Зменшено ризики аварійності та технологічних втрат.
Щороку - замінено/відремонтовано не менше 2 ділянок водопровідних та каналізаційних мереж; замінено не менше 1 гідрант; промито та дезінфіковано 2 резервуари чистої води; відновлено не менше 3 каналізаційних колодязів; модернізовано не менше 1 одиницю насосного обладнання або 1 насосну станцію.

	Ключові заходи проєкту:
	Поточні та аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних і каналізаційних об’єктах.
Заходи з оптимізації роботи системи водопостачання.
Придбання матеріалів, обладнання та комплектуючих.
Лабораторний і технічний контроль якості води.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 000,0
2028 — 1 000,0
2029 — 1 000,0
Разом — 3 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 3 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДП «Рогатин-Водоканал»; виконавчий комітет Рогатинської міської ради.

	Інше:
	Під час підготовки ТЕО, ПКД і виконання робіт врахувати Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод», ДБН В.2.5-75:2013, ДБН Б.2.2-12:2019, державні санітарні правила, режими водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення





ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.1.3.1. Запровадження системи роздільного збирання побутових відходів

	Назва проєкту:
	Поширення роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах громади

	Цілі проєкту:
	Розширення охоплення мешканців системою роздільного збирання побутових відходів.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт спрямований на розширення системи роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах громади. Він передбачає закупівлю та встановлення необхідного обладнання, організацію логістики, інформаційну підтримку населення та поетапне запровадження практик сортування відходів.

	Очікувані результати:
	Розширено мережу роздільного збору побутових відходів.
Збільшено частку населення, охопленого послугою сортування.
Покращено екологічну культуру та зменшено навантаження на полігон побутових відходів.
Щороку - придбано і встановлено не менше 30 контейнерів для роздільного збору побутових відходів.

	Ключові заходи проєкту:
	Планування територій охоплення і потреб в обладнанні.
Закупівля контейнерів та супутніх матеріалів.
Інформаційна кампанія для мешканців.
Запуск і супровід системи роздільного збору в населених пунктах громади.
Узгодження системи роздільного збирання з місцевим планом управління відходами; визначення адміністратора послуги. Визначення схеми розташування контейнерних майданчиків і логістики перевезення.
Укладення договорів із суб’єктами у сфері управління відходами

	Період здійснення:
	2027-2028 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 250,0
2028 — 1 250,0
2029 — –
Разом — 2 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 250,0 тис. грн; кошти державного бюджету – 2 250,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КП «Рогатинське будинкоуправління»; старостинські округи; заклади освіти; громадські організації.

	Інше:
	







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення

	Назва проєкту:
	Реконструкція системи електропостачання Верхньолипицького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77043, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., село Верхня Липиця, вулиця Центральна, будинок, 25

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергонезалежності закладу освіти та зниження ризиків перебоїв електропостачання. Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції.

	Територія впливу проєкту:
	С. Верхня Липиця

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	160 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції для Верхньолипицького ліцею. Реалізація забезпечить резервне та частково автономне живлення, підвищить стійкість закладу в умовах енергетичних ризиків та створить підґрунтя для економії витрат на електроенергію.

	Очікувані результати:
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію. Підвищено енергетичну стійкість закладу освіти. Створено умови для більш безперервного освітнього процесу.

	Ключові заходи проєкту:
	Збір вихідних даних і технічних умов. Закупівля обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Підключення системи та введення гібридної сонячної електростанції в експлуатацію. Організація супроводу реалізації та звітування перед партнерами.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 500,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 500,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Верхньолипицький ліцей; відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади; проєктна організація; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення

	Назва проєкту:
	Реконструкція електромереж Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: 77030, Україна, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., село Княгиничі, вулиця Р. Шухевича, будинок, 6

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергонезалежності Княгиницького ліцею та забезпечення стійкої роботи закладу. Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції.

	Територія впливу проєкту:
	С. Княгиничі

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	170 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції для Княгиницького ліцею. Він дає змогу зменшити залежність закладу від зовнішнього електропостачання, підвищити безперервність освітнього процесу та закласти основу для енергетичної автономності.

	Очікувані результати:
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію. Підвищено стійкість освітньої інфраструктури громади. Покращено готовність закладу до роботи в умовах енергетичних ризиків.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка вихідних даних і технічних рішень. Закупівля обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Підключення системи та введення гібридної сонячної електростанції в експлуатацію. Супровід реалізації проєкту та комунікація з партнерами.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 500,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 500,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Княгиницький ліцей; відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади; проєктна організація; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення

	Назва проєкту:
	Реконструкція електромереж Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції

	Цілі проєкту:
	Забезпечення енергетичної стійкості закладу дошкільної освіти та безперервності його функціонування. Проєкт охоплює встановлення гібридної сонячної електростанції з введенням її в експлуатацію.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	120 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції для ЗДО №2 «Дзвіночок». Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зменшити ризики перерв у роботі закладу та створити безпечніші умови для перебування дітей.

	Очікувані результати:
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію. Посилено енергетичну стійкість закладу дошкільної освіти. Створено безпечніші умови для функціонування закладу.

	Ключові заходи проєкту:
	Обстеження електромереж і збір вихідних даних. Закупівля обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Підключення системи та введення гібридної сонячної електростанції в експлуатацію. Супровід реалізації проєкту та інформаційне висвітлення.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 500,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 500,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рогатинський ЗДО №2 «Дзвіночок»; відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення

	Назва проєкту:
	Реконструкція електромереж Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергонезалежності одного з базових закладів загальної середньої освіти громади. Проєкт охоплює встановлення гібридної сонячної електростанції з введенням її в експлуатацію.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	700 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт спрямований на встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції для Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців. Реалізація рішення дасть змогу підвищити безперебійність освітнього процесу, зменшити вразливість закладу до енергетичних загроз і посилити ефективність використання ресурсів.

	Очікувані результати:
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію. Посилено енергетичну стійкість освітньої інфраструктури громади. Підвищено надійність функціонування закладу.

	Ключові заходи проєкту:
	Проведення попереднього технічного обстеження. Закупівля обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Підключення системи та введення гібридної сонячної електростанції в експлуатацію. Комунікація з партнерами і моніторинг виконання.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 500,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 500,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців; відділ освіти; відділ супроводу стратегії розвитку громади; проєктна організація; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.1. Впровадження проєктів з розвитку відновлюваної енергетики та енергонезалежності на об’єктах критичної, комунальної, медичної, освітньої та соціальної інфраструктури громади, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій, гібридних енергетичних рішень, систем резервного живлення, накопичення енергії та портативних джерел живлення

	Назва проєкту:
	Реконструкція електромереж відділення стаціонарного догляду у с. Данильче шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції

	Цілі проєкту:
	Забезпечення безперебійного електроживлення та підвищення стійкості соціального закладу стаціонарного догляду. Проєкт охоплює встановлення гібридної сонячної електростанції з введенням її в експлуатацію.

	Територія впливу проєкту:
	С. Данильче

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	60 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає встановлення та введення в експлуатацію гібридної сонячної електростанції для відділення стаціонарного догляду у с. Данильче. Для такого закладу безперервне живлення є критично важливим з огляду на безпеку та належний догляд за підопічними.

	Очікувані результати:
	Встановлено 1 гібридну сонячну електростанцію. Підвищено енергетичну безпеку соціального закладу. Створено умови для безперебійного функціонування відділення.

	Ключові заходи проєкту:
	Технічне обстеження об’єкта. Закупівля обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Підключення системи та введення гібридної сонячної електростанції в експлуатацію. Супровід реалізації та підготовка звітності.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 500,0
2028 — –
2029 — –
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 500,0 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 000,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділення стаціонарного догляду у с. Данильче; відділ соціальної роботи; відділ супроводу стратегії розвитку громади; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.4.2. Підготовка, супровід та залучення ресурсів для реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики та енергетичної автономності, зокрема шляхом розроблення, оновлення та супроводу техніко-економічних обґрунтувань, проєктно-кошторисної документації, а також залучення грантових, інвестиційних та інших ресурсів.

	Назва проєкту:
	Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської ЦРЛ за адресою: вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська область

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергонезалежності та стійкості роботи Рогатинської ЦРЛ шляхом будівництва сонячної електростанції на території лікарні. Реалізація проєкту передбачає поетапне виконання підготовчого та інвестиційного етапів у 2028-2029 роках.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин,

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 339 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Рогатинської центральної районної лікарні по вул. Чорновола, 9. Реалізація проєкту спрямована на зменшення залежності лікарні від зовнішнього електропостачання, підвищення безперервності надання медичних послуг та формування енергетичної стійкості медичної інфраструктури громади. Проєкт реалізується у два етапи: у 2028 році - підготовчі та організаційні роботи, у 2029 році - будівництво та введення сонячної електростанції в експлуатацію.

	Очікувані результати:
	Збудовано сонячну електростанцію на території Рогатинської ЦРЛ. Підвищено енергетичну автономність і стійкість лікарні. Створено передумови для зниження витрат на електроенергію та безперервної роботи медичного закладу. У 2028 році виконано підготовчі роботи до реалізації проєкту. У 2029 році збудовано 1 сонячну електростанцію.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка та уточнення технічних рішень. Проведення закупівельних процедур. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Введення об’єкта в експлуатацію та моніторинг результатів. У 2028 році - підготовчі та організаційні роботи; у 2029 році - закупівлі, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, введення об’єкта в експлуатацію.

	Період здійснення:
	2028-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 12 073,6
2029 — –
Разом — 12 073,6

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 1 207,4 тис. грн; інші джерела фінансування – 10 866,2 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»; підрядні організації; проєктна організація; донори/партнери.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення





ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.3.1.5. Очистка водойм та джерел води.

	Назва проєкту:
	Виготовлення паспортів водних об’єктів

	Цілі проєкту:
	Упорядкування обліку водних об’єктів громади та створення правових і технічних підстав для їх належного використання, охорони й утримання.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає виготовлення паспортів водних об’єктів відповідно до вимог законодавства, збір вихідних даних, проведення необхідних обстежень та оформлення документації. Реалізація дасть змогу впорядкувати інформацію про водні об’єкти, підвищити якість управлінських рішень і посилити екологічну безпеку.

	Очікувані результати:
	Виготовлено паспорти пріоритетних водних об’єктів.
Упорядковано базу даних щодо водних об’єктів громади.
Створено підстави для належного використання та охорони водних ресурсів.
Щороку - виготовлено по 1 паспорту водного об’єкта.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення переліку водних об’єктів і вихідних даних.
Проведення необхідних обстежень та інвентаризації.
Розроблення паспортів водних об’єктів.
Погодження та передача документації для подальшого використання.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 44,3
2028 — 44,3
2029 — 44,3
Разом — 132,9

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ власності; відділ земельних ресурсів;  проєктні організації.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.3.1.2. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану в громаді

	Назва проєкту:
	Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам

	Цілі проєкту:
	Стримування поширення інвазійних чужорідних видів рослин та захист природних екосистем громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	5000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює щорічні природоохоронні заходи з виявлення, локалізації та ліквідації осередків чужорідних видів рослин, які становлять загрозу природним екосистемам громади.

	Очікувані результати:
	Зменшено площі поширення інвазійних видів.
Покращено стан природних екосистем.
Підвищено екологічну безпеку території громади.
Щороку - проведено заходи з локалізації інвазійних видів не менше ніж на 5 локаціях; охоплено не менше 3 га території.

	Ключові заходи проєкту:
	Обстеження територій та визначення осередків поширення.
Організація робіт з видалення і локалізації чужорідних видів рослин.
Інформаційно-роз’яснювальні заходи та моніторинг результатів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 121,0
2028 — 121,0
2029 — 121,0
Разом — 363,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи; старостинські округи.

	Інше:
	











ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади

	Назва проєкту:
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення територіальної громади

	Цілі проєкту:
	Підвищення рівня охорони та інформаційного позначення територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає виготовлення, оновлення та встановлення охоронних знаків і інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення для належного позначення територій та інформування населення.

	Очікувані результати:
	Підвищено рівень візуального позначення об’єктів ПЗФ.
Посилено інформування мешканців і відвідувачів.
Покращено дотримання режиму охорони заповідних територій.
Щороку - виготовлено та встановлено не менше 3 охоронних знаків/аншлагів.

	Ключові заходи проєкту:
	Інвентаризація потреби в знаках і аншлагах.
Виготовлення інформаційних матеріалів та конструкцій.
Встановлення і оновлення охоронних знаків на визначених об’єктах.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 10,0
2028 — 10,0
2029 — 10,0
Разом — 30,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади

	Назва проєкту:
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого та загальнодержавного значення

	Цілі проєкту:
	Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття та підтримання належного стану заповідних територій громади.

	Територія впливу проєкту:
	Території та об’єкти природно-заповідного фонду громади та територія Смарагдової мережі Velyki Holdy (UA0000266)

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає проведення щорічних спеціальних природоохоронних заходів у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ, спрямованих на збереження природних комплексів, оселищ, видів флори і фауни та ландшафтного різноманіття.

	Очікувані результати:
	Покращено стан територій та об’єктів ПЗФ.
Збережено цінні природні комплекси та елементи ландшафту.
Підвищено ефективність природоохоронного управління.
Щороку - проведено не менше 2 природоохоронних заходів; охоплено не менше 2 об’єктів ПЗФ.

	Ключові заходи проєкту:
	Обстеження стану територій та планування робіт.
Виконання природоохоронних, відновлювальних і підтримувальних заходів.
Моніторинг стану біотичного і ландшафтного різноманіття.
Моніторинг природних оселищ і видів, зазначених у стандартній формі даних території Смарагдової мережі; видів Червоної книги України, Резолюції 6 та оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції; рослинних угруповань Зеленої книги України

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 90,0
2028 — 90,0
2029 — 90,0
Разом — 270,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи; старостинські округи.

	Інше:
	







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.3.4.1. Забезпечення в межах повноважень громади організаційної, матеріально-технічної та гуманітарної підтримки підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки і оборони України, а також військовослужбовців з громади

	Назва проєкту:
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил безпеки і оборони України

	Цілі проєкту:
	Посилення спроможності підрозділів сил безпеки і оборони України через надання необхідного матеріально-технічного забезпечення.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ та підрозділи сил безпеки і оборони, яким надається підтримка

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює придбання та передачу матеріально-технічних засобів, обладнання, інструментів, спорядження та іншого майна відповідно до запитів підрозділів сил безпеки і оборони України та можливостей бюджету громади.

	Очікувані результати:
	Надано цільову матеріально-технічну підтримку підрозділам сил безпеки і оборони.
Підвищено оперативну спроможність отримувачів допомоги.
Посилено внесок громади у забезпечення безпеки та оборони держави.
Щороку - забезпечено не менше 10 передач матеріально-технічних засобів за офіційними запитами.

	Ключові заходи проєкту:
	Опрацювання звернень і визначення пріоритетних потреб.
Підготовка рішень щодо виділення фінансування та закупівель.
Придбання, комплектування та передача необхідного майна.
Моніторинг використання наданої допомоги в межах чинного законодавства.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 8 000,0
2028 — 8 000,0
2029 — 8 000,0
Разом — 24 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Виконавчий комітет; підрозділи сил безпеки і оборони України; постачальники товарів і обладнання.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.4.1.2. Розробка нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації

	Назва проєкту:
	Розроблення містобудівної документації

	Цілі проєкту:
	Формування актуальної містобудівної основи для збалансованого просторового розвитку громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає розроблення та оновлення схем планування і забудови територій, іншої містобудівної документації, необхідної для просторового розвитку громади, підготовки ділянок до використання та забезпечення належного планувального регулювання.

	Очікувані результати:
	Підготовлено містобудівну документацію для пріоритетних територій.
Покращено інструменти просторового планування.
Створено передумови для ефективного використання територій та залучення інвестицій.
Щороку - розроблено не менше 1 комплекту містобудівної документації.

	Ключові заходи проєкту:
	Формування переліку територій та завдань на розроблення документації.
Замовлення та супровід розроблення містобудівної документації.
Погодження, громадське обговорення та затвердження документів.
Інтеграція результатів у практику управління територією.
Урахування та, за наявності фінансування, розроблення документації щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
Встановлення меж територій та об’єктів ПЗФ і їх охоронних зон. Відображення територій Смарагдової мережі та зарезервованих для заповідання територій у містобудівній і землевпорядній документації

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 200,0
2028 — 200,0
2029 — 200,0
Разом — 600,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ містобудування та архітектури; профільні проєктні організації.

	Інше:
	





ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.4.1.2. Розробка нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації

	Назва проєкту:
	Здійснення заходів із землеустрою

	Цілі проєкту:
	Актуалізація земельної документації та створення умов для ефективного управління земельними ресурсами громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	5000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює виконання комплексу заходів із землеустрою, інвентаризації земель, підготовки та оновлення документації, необхідної для належного управління земельними ресурсами громади.

	Очікувані результати:
	Оновлено земельну документацію на пріоритетних територіях.
Підвищено якість обліку та управління земельними ресурсами.
Створено передумови для ефективного використання земель комунальної власності.
Щороку - розроблено не менше 3 комплектів землевпорядної документації.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення пріоритетних об’єктів і ділянок для проведення заходів.
Замовлення та супровід робіт із землеустрою.
Проведення інвентаризації, поділу та уточнення документації.
Внесення результатів до відповідних реєстрів і баз даних.
Урахування та, за наявності фінансування, розроблення документації щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
Встановлення меж територій та об’єктів ПЗФ і їх охоронних зон. Відображення територій Смарагдової мережі та зарезервованих для заповідання територій у містобудівній і землевпорядній документації

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 300,0
2028 — 300,0
2029 — 300,0
Разом — 900,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ земельних ресурсів; профільні землевпорядні організації.

	Інше:
	







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернень та належними умовами для роботи працівників

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг (коригування)

	Цілі проєкту:
	Покращення умов надання адміністративних послуг та підвищення доступності й якості обслуговування мешканців громади.

	Територія впливу проєкту:
	М. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 339 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає коригування та реалізацію рішення з капітального ремонту приміщень Центру надання адміністративних послуг. Його метою є створення функціонального, сучасного та доступного простору для прийому мешканців, роботи персоналу і впровадження сервісних рішень.

	Очікувані результати:
	Покращено матеріально-технічний стан приміщень ЦНАП.
Підвищено комфорт і доступність надання адміністративних послуг.
Створено умови для подальшої модернізації сервісів ЦНАП.
Капітально відремонтовано 1 приміщення ЦНАП; облаштовано 1 функціональну зону обслуговування суб’єктів звернень.

	Ключові заходи проєкту:
	Уточнення і коригування проєктних рішень.
Підготовка та проведення закупівель.
Виконання ремонтно-будівельних робіт.
Оснащення, введення об’єкта в експлуатацію та інформаційне висвітлення результатів.

	Період здійснення:
	2028 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 2 553,5
2029 — –
Разом — 2 553,5

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 638,4 тис. грн; інші джерела фінансування – 1 915,1 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Центр надання адміністративних послуг; відповідальні структурні підрозділи; підрядні організації; партнери/донори.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернень та належними умовами для роботи працівників

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг

	Цілі проєкту:
	Підвищення доступності, естетичної якості та безпечності зовнішнього середовища ЦНАП.

	Територія впливу проєкту:
	М. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 339 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт спрямований на оновлення фасаду будівлі ЦНАП та благоустрій прилеглої території. Реалізація дасть змогу покращити фізичну доступність, створити належний вигляд адміністративної будівлі та зробити простір більш зручним для мешканців і відвідувачів.

	Очікувані результати:
	Оновлено фасад будівлі та прилеглу територію ЦНАП.
Покращено доступність і безпечність підходів до закладу.
Підвищено якість публічного простору біля ЦНАП.
Капітально відремонтовано 1 фасад будівлі ЦНАП; благоустроєно 1 прилеглу територію.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка та уточнення проєктних рішень.
Проведення закупівель і укладення договорів.
Виконання будівельно-ремонтних і благоустроєвих робіт.
Введення об’єкта в експлуатацію та висвітлення результатів.

	Період здійснення:
	2028 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 4 378,7
2029 — –
Разом — 4 378,7

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 1 094,7 тис. грн; інші джерела фінансування – 3 284,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Центр надання адміністративних послуг; КП «Благоустрій-Р»; підрядні організації; партнери/донори.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.5.3.1. Проведення навчань задля підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів ради

	Назва проєкту:
	Навчання депутатів на тренінгах, курсах, семінарах та інших формах навчання

	Цілі проєкту:
	Підвищення спроможності депутатів ефективно виконувати представницькі та нормотворчі функції в умовах сучасних викликів місцевого самоврядування.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	26 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію та фінансування участі депутатів у тренінгах, короткострокових курсах, семінарах, форумах та інших формах навчання з питань місцевого самоврядування, стратегічного планування, бюджетного процесу, проєктного менеджменту та комунікації з громадою.

	Очікувані результати:
	Підвищено професійний рівень депутатського корпусу.
Покращено якість підготовки та розгляду рішень ради.
Розширено практичні знання щодо сучасних інструментів місцевого самоврядування.
Щороку - проведено не менше 1 навчального заходу з охопленням не менше 20 учасників.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення тематики та форм навчання.
Відбір навчальних заходів і організація участі депутатів.
Оплата реєстраційних внесків та супутніх витрат у межах затверджених видатків.
Узагальнення результатів та використання набутих знань у роботі ради.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 2,0
2028 — 2,0
2029 — 2,0
Разом — 6,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Депутатський корпус; організатори навчальних заходів.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.6.2.2. Активізація молоді та формування основних напрямів молодіжної політики

	Назва проєкту:
	Підтримка молодіжних клубів, лідерських груп, творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів, соціальних і волонтерських ініціатив молоді

	Цілі проєкту:
	Підтримка активної молоді, розвиток молодіжного лідерства, творчих ініціатив та громадянської участі в житті громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт поєднує підтримку молодіжних клубів і лідерських груп, реалізацію творчих мультиформатних проєктів, фотовиставок, відеопроєктів про ідентичність краю, а також соціальних, екологічних і волонтерських ініціатив молоді.

	Очікувані результати:
	Розширено участь молоді у житті громади.
Підтримано творчі й соціальні молодіжні ініціативи.
Посилено локальну ідентичність та молодіжне лідерство.
Щороку - підтримано не менше 2 молодіжних/волонтерських ініціатив та проведено не менше 2 творчих або соціальних заходів

	Ключові заходи проєкту:
	Оголошення та відбір ініціатив.
Організація молодіжних, творчих, волонтерських та комунікаційних заходів.
Інформаційний супровід і представлення результатів проєктів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 4,0
2028 — 4,0
2029 — 4,0
Разом — 12,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; служба у справах дітей; молодіжні ініціативи та заклади культури.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.1.2.1. Формування іміджу Рогатинської громади як відкритої та привабливої для туристів

	Назва проєкту:
	Виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду

	Цілі проєкту:
	Підвищення впізнаваності громади та її туристично-інвестиційної привабливості через сучасний промоційний відеоконтент.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 339 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає підготовку та виготовлення промоційного відеоролика про Рогатинську громаду для використання у презентаційній, туристичній та комунікаційній діяльності.

	Очікувані результати:
	Створено якісний промоційний відеоролик про громаду.
Посилено інформаційну присутність громади.
Покращено представлення туристичного й культурного потенціалу території.
Виготовлено 1 промоційний відеоролик про громаду.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка концепції та сценарію.
Організація фото- і відеозйомки.
Монтаж, озвучення та фінальне виготовлення промоційного матеріалу.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 5,0
Разом — 5,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури; відділ супроводу стратегії розвитку громади; відділ інформації.

	Інше:
	












ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.1.2.2. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури та навігації

	Назва проєкту:
	Створення культурно-туристичного простору на базі КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»»

	Цілі проєкту:
	Посилення культурно-туристичної привабливості громади та розвиток музейного простору як точки тяжіння відвідувачів.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	12 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає створення сучасного культурно-туристичного простору на базі музею «Опілля». Йдеться про облаштування простору для прийому відвідувачів, проведення виставкових і подієвих активностей, покращення умов презентації спадщини громади та формування більш цілісного туристичного продукту.

	Очікувані результати:
	Створено сучасний культурно-туристичний простір.
Покращено якість музейних і туристичних послуг.
Підвищено привабливість Рогатина для відвідувачів і туристів.
Створено 1 культурно-туристичний простір; облаштовано 1 експозиційну/інтерактивну зону музею.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка концепції і технічних рішень.
Проведення необхідних закупівель і робіт з облаштування.
Придбання обладнання та матеріалів.
Запуск простору і промоція нового туристичного продукту.

	Період здійснення:
	2028 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 1 000,0
2029 — –
Разом — 1 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади - 333,3 тис. грн; інші джерела фінансування - 666,7 тис. грн

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля»»; відділ культури; партнери у сфері туризму та культури.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.1.3.2. залучення підприємницького сектору до цільових та міжнародних програм та проєктів

	Назва проєкту:
	Організація громадських робіт для тимчасової зайнятості населення

	Цілі проєкту:
	Створення можливостей для тимчасової зайнятості населення та залучення мешканців до суспільно корисних робіт на території громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	20 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію громадських робіт для тимчасового працевлаштування населення у співпраці зі службою зайнятості, комунальними підприємствами та установами громади. Роботи можуть охоплювати благоустрій, прибирання територій, допоміжні соціальні та інші суспільно корисні види діяльності.

	Очікувані результати:
	Організовано громадські роботи для тимчасової зайнятості населення.
Забезпечено додаткові можливості для отримання доходу мешканцями громади.
Покращено виконання суспільно корисних робіт на території громади.
Щороку — створено не менше 10 тимчасових робочих місць у межах громадських робіт.

	Ключові заходи проєкту:
	Формування переліку видів громадських робіт і потреб у виконавцях.
Укладання домовленостей із партнерами та службою зайнятості.
Залучення учасників та організація виконання робіт.
Моніторинг результатів і звітування щодо використання коштів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 100,0
2028 — 100,0
2029 — 100,0
Разом — 300,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рогатинська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості; комунальні підприємства; старостинські округи; установи та організації громади.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.2.1.3. Залучення інвестицій в громаду через проєкти та конкурси Асоціацій та інших організацій

	Назва проєкту:
	Членство в асоціаціях

	Цілі проєкту:
	Посилення представництва інтересів громади, розширення доступу до професійних мереж, експертної підтримки, партнерств та інформації про можливості розвитку.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	100  осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає забезпечення членства громади в профільних всеукраїнських та інших асоціаціях органів місцевого самоврядування для участі в мережевій взаємодії, представлення інтересів громади, доступу до консультацій, навчань та актуальної інформації.

	Очікувані результати:
	Забезпечено членство громади у профільних асоціаціях.
Розширено доступ до експертної, навчальної та інформаційної підтримки.
Посилено можливості представлення інтересів громади на різних рівнях.
Забезпечено активну співпрацю з профільними асоціаціями органів місцевого самоврядування через участь у заходах та реалізацію спільних ініціатив (не менше 2 активностей щорічно).

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення доцільних форматів участі та переліку асоціацій.
Планування і сплата членських внесків.
Участь у заходах, консультаціях і мережевих активностях.
Використання отриманих напрацювань у роботі органу місцевого самоврядування.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 83,3
2028 — 83,3
2029 — 83,3
Разом — 249,9

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Профільні асоціації органів місцевого самоврядування; виконавчий комітет.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №30
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.2.2.2. Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах

	Назва проєкту:
	Співфінансування проєктів

	Цілі проєкту:
	Забезпечення частки співфінансування з бюджету громади для реалізації проєктів, що підтримуються державними, обласними, міжнародними та іншими партнерами.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає формування фінансового ресурсу для співфінансування проєктів розвитку громади, що реалізуються за рахунок конкурсних, грантових, державних або партнерських програм. Наявність місцевої частки фінансування підвищує шанси громади на залучення зовнішніх ресурсів.

	Очікувані результати:
	Забезпечено можливість подачі та реалізації проєктів зі співфінансуванням.
Підвищено інвестиційну та проєктну спроможність громади.
Залучено додаткові ресурси на розвиток території.
Щороку — забезпечено співфінансування не менше 1 проєкту.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення пріоритетних проєктів і потреби у співфінансуванні.
Підготовка бюджетних рішень та резервування коштів.
Супровід подачі заявок і реалізації підтриманих проєктів.
Моніторинг виконання зобов’язань громади як партнера або бенефіціара.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 300,0
2028 — 300,0
2029 — 300,0
Разом — 900,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи та комунальні установи; донори й партнери.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №31
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	Б.2.2.2. Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах

	Назва проєкту:
	Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування, інформаційно-консультативні послуги

	Цілі проєкту:
	Підвищення здатності громади залучати зовнішні ресурси через системну участь у конкурсах, програмах і проєктах розвитку місцевого самоврядування.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює підготовку та подання заявок на міжнародні, всеукраїнські та регіональні конкурси і програми, а також залучення інформаційно-консультативних послуг для якісного формування проєктних пропозицій, партнерств і супроводу реалізації ініціатив.

	Очікувані результати:
	Підготовлено та подано проєктні заявки на конкурси і програми.
Покращено якість проєктного супроводу та консультаційної підтримки.
Збільшено шанси громади на залучення додаткового фінансування.
Щороку — підготовлено та подано не менше 3 проєктних заявок на конкурси і програми.

	Ключові заходи проєкту:
	Моніторинг актуальних конкурсів і програм.
Підготовка аплікаційних пакетів і необхідних документів.
Залучення консультаційної та експертної підтримки.
Супровід комунікації з донорами, партнерами та організаторами програм.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 5,0
2028 — 5,0
2029 — 5,0
Разом — 15,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ супроводу стратегії розвитку громади; структурні підрозділи; консультанти; донори та партнери.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №32
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.1.2.1. Забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів

	Назва проєкту:
	Придбання УЗД-апарата експертного класу для КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»

	Цілі проєкту:
	Підвищення якості та доступності діагностичних медичних послуг для жителів громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 339 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає придбання УЗД-апарата експертного класу для Рогатинської центральної районної лікарні. Сучасне діагностичне обладнання дозволить покращити якість обстежень, скоротити потребу в направленні пацієнтів до інших закладів та підвищити рівень медичного обслуговування в громаді.

	Очікувані результати:
	Закуплено та введено в експлуатацію сучасний УЗД-апарат.
Розширено можливості діагностики у лікарні.
Покращено доступність якісних медичних послуг для населення.
Придбано 1 УЗД-апарат експертного класу; введено в експлуатацію 1 одиницю медичного обладнання.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка технічних вимог.
Проведення закупівлі та постачання обладнання.
Монтаж, налагодження та введення в експлуатацію.
Навчання персоналу роботі з новим обладнанням.

	Період здійснення:
	2028 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 3 500,0
2029 — –
Разом — 3 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади - 1 166,7 тис. грн; інші джерела фінансування – 2 333,3 тис.грн».

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»; відповідальні структурні підрозділи; постачальник обладнання.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №33
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.2.1.6. Реалізація проєктів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам

	Назва проєкту:
	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану

	Цілі проєкту:
	Забезпечення адресної підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території громади або потребують допомоги.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	100 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає щорічне фінансування заходів підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану, зокрема надання матеріальної, організаційної, інформаційної та іншої допомоги в межах повноважень громади.

	Очікувані результати:
	Забезпечено адресну підтримку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.
Покращено доступ до базових послуг і допомоги.
Підвищено спроможність громади реагувати на соціальні виклики воєнного стану.
Щороку — надано підтримку не менше 100 отримувачам із числа ВПО та/або евакуйованих осіб.

	Ключові заходи проєкту:
	Прийом і опрацювання звернень на отримання допомоги.
Надання матеріальної, організаційної та інформаційної підтримки.
Координація взаємодії з відповідальними підрозділами, закладами та партнерами.
Моніторинг потреб та результатів надання підтримки.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 500,0
2028 — 500,0
2029 — 500,0
Разом — 1 500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ соціальної роботи.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №34
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.1.2. Стимулювання: мотивації до навчання учнів, мотивації до професійного та кар’єрного розвитку педагогічних працівників, мотивація зацікавленості батьків у здобутті дітьми якісної освіти.

	Назва проєкту:
	Форум обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини»

	Цілі проєкту:
	Виявлення, підтримка та публічне визнання обдарованої молоді громади, стимулювання її подальшого розвитку та активності.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	30 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію та проведення форуму обдарованої молоді «Перлини Рогатинщини» як майданчика для відзначення досягнень, презентації талантів, комунікації, мотивації та обміну досвідом між дітьми, молоддю, педагогами та громадою.

	Очікувані результати:
	Проведено форум обдарованої молоді громади.
Підвищено мотивацію дітей та молоді до розвитку власних здібностей.
Посилено публічне визнання освітніх, творчих та громадських досягнень молоді.
Щороку — проведено 1 форум обдарованої молоді; відзначено не менше 30 учасників.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка концепції, програми та організаційного плану форуму.
Відбір учасників, лауреатів і тематичних блоків.
Забезпечення проведення заходу, відзначення учасників і промоції.
Підсумкове висвітлення результатів форуму.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 15,0
2028 — 15,0
2029 — 15,0
Разом — 45,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи та партнери.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №35
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.2.2. Створення системи підвозу учнів та педагогічних працівників

	Назва проєкту:
	Співфінансування заходів із придбання шкільних автобусів

	Цілі проєкту:
	Забезпечення доступного та безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти громади.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає забезпечення місцевої частки співфінансування для придбання шкільних автобусів у межах державних та інших програм підтримки. Реалізація спрямована на оновлення або розширення автобусного парку для організованого підвезення дітей до місць навчання.

	Очікувані результати:
	Створено фінансові передумови для придбання шкільних автобусів.
Покращено доступність освітніх послуг для учнів із віддалених населених пунктів.
Підвищено безпеку та регулярність підвезення учнів.
Щороку — забезпечено співфінансування придбання 1 шкільного автобуса.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення потреби у шкільних автобусах.
Формування пакета документів для участі у відповідних програмах.
Забезпечення частки співфінансування з бюджету громади.
Супровід закупівлі та введення автобусів в експлуатацію.

	Період здійснення:
	2028-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — –
2028 — 2 000,0
2029 — 2 000,0
Разом — 4 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 400,0 тис. грн; кошти державного бюджету – 3 600,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; партнери та органи влади, що реалізують програми підтримки.

	Інше:
	










ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти

	Назва проєкту:
	Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді

	Цілі проєкту:
	Створення умов для самореалізації дітей і молоді через підтримку творчих ініціатив та організацію змістовного дозвілля.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	100 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт спрямований на підтримку творчих ініціатив, гурткової та подієвої активності, проведення культурно-освітніх, розвивальних і комунікаційних заходів для дітей та молоді. Реалізація сприяє формуванню активного молодіжного середовища та розширенню можливостей для змістовного дозвілля.

	Очікувані результати:
	Підтримано творчі та розвивальні ініціативи дітей і молоді.
Розширено можливості для змістовного дозвілля.
Підвищено рівень залучення молоді до культурного й громадського життя громади.
Щороку — підтримано не менше 3 творчих ініціатив; охоплено не менше 100 дітей та молоді.

	Ключові заходи проєкту:
	Оголошення та підтримка молодіжних і творчих ініціатив.
Організація заходів, занять, конкурсів і тематичних подій.
Придбання необхідних матеріалів та послуг для проведення активностей.
Висвітлення результатів і залучення нових учасників.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 30,0
2028 — 30,0
2029 — 30,0
Разом — 90,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; заклади культури; молодіжні ініціативи; громадські організації.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №37
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти

	Назва проєкту:
	Фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (дитячий громадський бюджет)

	Цілі проєкту:
	Залучення дітей і молоді до формування локальних ініціатив, громадської активності та розвитку навичок участі.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає впровадження та підтримку дитячого громадського бюджету як інструменту залучення дітей і молоді до участі в житті громади. У межах ініціативи учасники зможуть подавати, презентувати та реалізовувати власні ідеї, корисні для шкіл, молодіжного середовища та місцевих спільнот.

	Очікувані результати:
	Запроваджено механізм дитячого громадського бюджету.
Підтримано ініціативи дітей та молоді.
Підвищено рівень громадянської участі й проектної культури молоді.
Щороку — профінансовано не менше 10 проєктів дитячого громадського бюджету.

	Ключові заходи проєкту:
	Підготовка положення та організаційної моделі проєкту.
Інформаційна кампанія та навчання учасників.
Прийом, відбір і голосування за проєктні ідеї.
Фінансування та супровід реалізації ініціатив-переможців.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 400,0
2028 — 400,0
2029 — 400,0
Разом — 1 200,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; ініціативні групи дітей та молоді.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №38
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.4.1. забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, сучасним обладнанням, оновленими навчальними кабінетами, STEM-лабораторіями, сучасними навчальними просторами та цифровими засобами навчання в межах впровадження реформи «Нова українська школа»

	Назва проєкту:
	Співфінансування заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

	Цілі проєкту:
	Забезпечення місцевої частки фінансування для реалізації заходів у межах реформи «Нова українська школа» та покращення умов освітнього процесу.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає співфінансування заходів, закупівель і рішень у межах реалізації реформи «Нова українська школа», зокрема щодо оновлення освітнього середовища, забезпечення обладнанням, матеріалами та іншими ресурсами відповідно до умов програм підтримки.

	Очікувані результати:
	Забезпечено місцеву частку співфінансування заходів НУШ.
Покращено умови для організації сучасного освітнього процесу.
Посилено спроможність закладів освіти впроваджувати вимоги реформи.
Щороку — забезпечено співфінансування заходів НУШ не менше у 3 закладах освіти; придбано/оновлено не менше 1 комплекту засобів навчання.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення переліку потреб і заходів у межах НУШ.
Формування бюджетних рішень щодо співфінансування.
Супровід закупівель та реалізації заходів.
Моніторинг використання коштів і результатів впровадження.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 1 000,0
2028 — 1 000,0
2029 — 1 000,0
Разом — 3 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 300,0 тис. грн; кошти державного бюджету – 2 700,0 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади загальної середньої освіти; партнери та органи влади, що реалізують програму НУШ.

	Інше:
	







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №39
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.3.4.3. забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з придбанням технологічного обладнання

	Цілі проєкту:
	Створення у Рогатинському ліцеї №1 та Рогатинському ліцеї імені Братів Рогатинців сучасних і безпечних умов для організації якісного гарячого харчування, з урахуванням функціонування Рогатинського ліцею №1 як академічного ліцею з 2028 року.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатиснька МТГ 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	Понад 1 000 осіб щороку. Показник уточнюється відповідно до фактичного контингенту закладів.

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає капітальний ремонт двох їдалень (харчоблоків), оновлення інженерних мереж, вентиляції, освітлення та протипожежних систем, а також придбання і монтаж технологічного обладнання. Проєктні рішення мають враховувати потужність закладів, вимоги НАССР, енергоефективність і безбар’єрність.

	Очікувані результати:
	1. Розроблено 2 комплекти проєктно-кошторисної документації та отримано 2 позитивні експертні звіти
2. Відремонтовано та модернізовано 2 їдальні (харчоблоки).
3. Встановлено сучасне технологічне обладнання.
4. Харчоблок ліцею №1 підготовлено до роботи академічного ліцею з 2028 року.
5. Забезпечено належні санітарні, безпекові та енергоефективні умови харчування.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Технічне обстеження та розроблення проєктно-кошторисної документації.
2. Проведення закупівель і виконання ремонтних робіт.
3. Оновлення інженерних мереж та систем безпеки.
4. Закупівля, монтаж і пусконалагодження обладнання.
5. Завершення робіт у двох закладах освіти відповідно до календарного плану реалізації проєкту

	Період здійснення:
	2027-2028 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 4 000,0
2028 — 4 000,0
2029 — -
Разом — 8 000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади — 800,0 тис. грн: 2027 рік — 400,0; 2028 рік — 400,0.
Державний бюджет — 7 200,0 тис. грн: 2027 рік — 3 600,0; 2028 рік — 3 600,0.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рогатинська міська рада, відділ освіти, відділ супроводу стратегії розвитку громади, два ліцеї, проєктні та підрядні організації, постачальники обладнання, технічний і авторський нагляд.

	Інше:
	Під час виконання робіт забезпечити  належне управління будівельними відходами та відходами знесення.




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №40
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.1.1. Організація національно-патріотичного виховання дітей та молоді

	Назва проєкту:
	Організація та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді

	Цілі проєкту:
	Формування у молоді навичок самоорганізації, витривалості, громадянської відповідальності та патріотичної свідомості через практичні військово-патріотичні заходи.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію та проведення наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування для молоді. У межах реалізації передбачається забезпечення програми заходів, логістики, безпеки учасників, методичного супроводу та необхідного інвентарю.

	Очікувані результати:
	Проведено військово-патріотичні заходи для молоді громади.
Підвищено рівень практичних навичок, дисципліни та командної взаємодії учасників.
Посилено національно-патріотичне виховання дітей та молоді.
Щороку -проведено не менше 2 військово-патріотичних заходів із охопленням не менше 50 учасників.

	Ключові заходи проєкту:
	Планування календаря заходів та визначення форматів проведення.
Організація таборів, зборів, змагань і навчальних активностей.
Забезпечення логістики, безпеки, харчування та матеріалів.
Підведення підсумків та інформаційне висвітлення результатів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 40,0
2028 — 40,0
2029 — 40,0
Разом — 120,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжні організації; партнери у сфері національно-патріотичного виховання.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №41
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.1.2. Сприяння діяльності Рогатинського Пласту

	Назва проєкту:
	Створення належних умов для участі у військово-патріотичних заходах, конкурсах, змаганнях, квестах та вишколах учнівської молоді та молодіжних організацій, їх матеріально-технічне забезпечення

	Цілі проєкту:
	Забезпечення організаційних і матеріально-технічних умов для участі учнівської молоді та молодіжних організацій у військово-патріотичних заходах різного рівня.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає придбання та надання необхідного інвентарю, атрибутики, спорядження, транспортного й організаційного забезпечення для участі молоді у конкурсах, змаганнях, квестах, вишколах та інших військово-патріотичних заходах.

	Очікувані результати:
	Створено належні умови для участі молоді у військово-патріотичних заходах.
Покращено матеріально-технічне забезпечення відповідних активностей.
Збільшено кількість якісно підготовлених учасників та команд від громади.
Щороку -забезпечено участь не менше 3 команд/груп у військово-патріотичних заходах та придбано 1 комплект матеріалів і інвентарю

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення потреб у матеріально-технічному забезпеченні.
Закупівля інвентарю, атрибутики та супутніх матеріалів.
Організація участі команд і молодіжних груп у заходах.
Супровід та узагальнення результатів участі.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 3,0
2028 — 3,0
2029 — 3,0
Разом — 9,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; заклади освіти; молодіжні організації; партнери у сфері національно-патріотичного виховання.

	Інше:
	







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №42
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

	Назва проєкту:
	Поповнення фондів бібліотек громади україномовною літературою, яка формує національну гідність українців

	Цілі проєкту:
	Оновлення бібліотечних фондів громади якісною україномовною літературою та підтримка національно-культурної ідентичності мешканців.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	2000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає системне поповнення фондів бібліотек громади сучасною україномовною літературою, що сприяє формуванню національної гідності, збереженню історичної пам’яті, розвитку читання та підтримці української мови в публічному просторі.

	Очікувані результати:
	Поповнено бібліотечні фонди громади новими україномовними виданнями.
Підвищено доступність якісної літератури для мешканців.
Посилено культурно-освітню роль бібліотек у громаді.
Щороку — поповнено бібліотечні фонди не менше ніж 60 примірниками україномовної літератури.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення потреб бібліотек у нових виданнях.
Формування переліку літератури та проведення закупівель.
Розподіл придбаних видань між бібліотеками громади.
Промоція нових надходжень і робота з читачами.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 30,0
2028 — 30,0
2029 — 30,0
Разом — 90,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури; бібліотеки громади; постачальники книжкової продукції.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №43
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

	Назва проєкту:
	Матеріально-технічне забезпечення закладів культури: музичні інструменти, звукове обладнання, сценічне освітлення, ноутбуки та сценічні костюми

	Цілі проєкту:
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та підвищення якості культурних послуг у громаді.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює придбання музичних інструментів, звукового обладнання, сценічного освітлення, ноутбуків і сценічних костюмів для закладів культури громади. Реалізація дозволить покращити якість заходів, підсилити творчі колективи та забезпечити більш сучасні умови роботи закладів культури.

	Очікувані результати:
	Оновлено матеріально-технічну базу закладів культури.
Підвищено якість проведення культурно-мистецьких заходів.
Покращено умови для роботи аматорських колективів і закладів культури.
Щороку — придбано не менше 3 од. обладнання, інструментів, костюмів або техніки для закладів культури.

	Ключові заходи проєкту:
	Визначення потреб закладів культури.
Формування технічних вимог та проведення закупівлі.
Поставка обладнання, інвентарю і костюмів.
Введення придбаного майна в експлуатацію та розподіл між закладами.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 40,0
2028 — 40,0
2029 — 40,0
Разом — 120,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури; клубні заклади, бібліотеки, мистецькі колективи громади; постачальники обладнання.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №44
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.2.2. Проведення культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок тощо

	Назва проєкту:
	Проведення основних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів та творчих звітів аматорських колективів

	Цілі проєкту:
	Підтримка культурно-мистецького життя громади через організацію публічних подій, фестивалів, свят і презентацію творчого потенціалу аматорських колективів.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт охоплює підготовку та проведення основних культурно-мистецьких заходів громади, фестивалів, свят, оглядів-конкурсів і творчих звітів аматорських колективів. Реалізація сприяє збереженню культурних традицій, розвитку самодіяльної творчості та активізації культурного життя.

	Очікувані результати:
	Проведено ключові культурно-мистецькі заходи громади.
Підтримано діяльність аматорських колективів та творчу активність мешканців.
Посилено культурну згуртованість і впізнаваність громади.
Щороку — проведено не менше 5 культурно-мистецьких заходів; забезпечено участь не менше 10 аматорських колективів/виконавців.

	Ключові заходи проєкту:
	Планування календаря культурно-мистецьких подій.
Організація та проведення фестивалів, свят, оглядів і творчих звітів.
Забезпечення сценічного, технічного та організаційного супроводу.
Інформаційна промоція та висвітлення заходів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 40,0
2028 — 40,0
2029 — 40,0
Разом — 120,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури; клубні та мистецькі заклади; аматорські колективи; партнери та спонсори.

	Інше:
	









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №45
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.4.2.2. Проведення культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок тощо

	Назва проєкту:
	Організація та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів україномовного спрямування

	Цілі проєкту:
	Популяризація української мови та залучення мешканців, насамперед молоді, до сучасних творчих форматів культурної активності.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	200 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію та проведення конкурсу тематичних відеороликів, флешмобів та інших україномовних креативних активностей. Реалізація покликана посилити престиж української мови, підтримати молодіжну творчість і створити сучасний публічний контент про громаду та її цінності.

	Очікувані результати:
	Проведено україномовні творчі конкурси та флешмоби.
Створено новий тематичний медіаконтент.
Підвищено зацікавленість молоді у використанні української мови в публічному просторі.
Щороку — проведено 1 конкурс тематичних відеороликів і 1 флешмоб; створено не менше 10 конкурсних/медійних робіт.

	Ключові заходи проєкту:
	Розроблення положення, тематики та умов проведення конкурсу.
Інформаційна кампанія та залучення учасників.
Організація прийому, оцінювання та відзначення робіт.
Поширення створеного контенту та підсумкове висвітлення результатів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 5,0
2028 — 5,0
2029 — 5,0
Разом — 15,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури; відділ освіти; заклади освіти; молодіжні ініціативи; журі та партнери.

	Інше:
	








ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №46
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.5.1.2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту

	Назва проєкту:
	Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву

	Цілі проєкту:
	Модернізація спортивної інфраструктури громади та створення належних умов для занять стрілецьким спортом і військово-патріотичної підготовки.

	Територія впливу проєкту:
	м. Рогатин

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	300 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає реконструкцію стрілецького тиру Рогатинської СДЮСШОР для приведення об’єкта у належний технічний стан та забезпечення можливості безпечного й якісного проведення тренувань. Реалізація важлива як для розвитку спорту, так і для підтримки військово-патріотичного напрямку.

	Очікувані результати:
	Реконструйовано стрілецький тир.
Покращено умови для тренувань і проведення занять.
Посилено спортивну інфраструктуру громади.
Реконструйовано 1 стрілецький тир; введено в експлуатацію 1 спортивний об’єкт.

	Ключові заходи проєкту:
	Уточнення проєктних і технічних рішень.
Проведення закупівель та укладення договорів.
Виконання будівельно-ремонтних робіт і облаштування об’єкта.
Введення тиру в експлуатацію та організація його використання.

	Період здійснення:
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 4 301,2
2028 — –
2029 — –
Разом — 4 301,2

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади – 430,1 тис. грн; кошти державного бюджету – 3 871,1 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти; Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву; відповідальні структурні підрозділи; підрядні організації.

	Інше:
	Під час виконання земляних робіт забезпечити збереження ґрунтового і рослинного покриву, зняття та складування родючого шару ґрунту з його подальшим використанням, недопущення порушення гідрологічного режиму земель, а також належне управління будівельними відходами та відходами знесення







ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №47
	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.5.2.1. Проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів

	Назва проєкту:
	Організація та проведення масових спортивних заходів громади з нагоди важливих пам’ятних дат, у тому числі придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики

	Цілі проєкту:
	Популяризація здорового способу життя та залучення мешканців громади до масової фізичної активності через проведення спортивних заходів.

	Територія впливу проєкту:
	Рогатинська МТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод:
	300 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає організацію та проведення масових спортивних заходів громади, приурочених до важливих пам’ятних дат, а також придбання спортивного інвентарю, нагородної атрибутики та інших матеріалів, необхідних для якісного проведення змагань і спортивних активностей.

	Очікувані результати:
	Проведено масові спортивні заходи на території громади.
Підвищено рівень залучення населення до занять фізичною культурою і спортом.
Покращено матеріальне забезпечення спортивних подій громади.
Щороку — проведено не менше 8 масових спортивних заходів; охоплено не менше 300 учасників.

	Ключові заходи проєкту:
	Формування календаря спортивних заходів.
Організація та проведення турнірів, змагань і спортивних подій.
Придбання інвентарю, нагородної атрибутики та супутніх матеріалів.
Інформаційне висвітлення та підбиття підсумків заходів.

	Період здійснення:
	2027-2029 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2027 — 120,0
2028 — 120,0
2029 — 120,0
Разом — 360,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Рогатинської міської територіальної громади.

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури Рогатинської міської ради; заклади освіти; спортивні клуби та громадські організації.

	Інше:
	




Секретар міської ради                                                        Христина СОРОКА

Всього, тис. грн	2027	2028	2029	34438.800000000003	74273.899999999994	28482.6	Кошти бюджету громади, тис. грн	2027	2028	2029	18942.7	23451.7	16782.599999999999	
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